ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRƯỜNG KHMT

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------------------------

Tên đề tài:

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHĂM SÓC THÚ CƯNG

THÔNG MINH – TÍCH HỢP AI CHATBOT ĐẶT LỊCH

&PHÂN TÍCH SỨC KHỎE

(TEST PLAN DOCUMENT)

GVHD: Th.S Đỗ Thành Bảo Ngọc

Thành Viên

Lương Văn Ái	- 27211248235

Huỳnh Nguyễn Cao Đức	- 27211201244

Nguyễn Thị Thu Thảo	- 27201243071

Phạm Thị Thu Hà	- 27201201855

Nguyễn Công Đoàn	- 27211348015

Đà Nẵng, Tháng 04 năm 2025

`

| THÔNG TIN DỰ ÁN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự án viết tắt | PETCARE |  |  |  |
| Tên dự án | Phát triển Hệ thống Chăm sóc Thú cưng Thông minh -Tích hợp AI ChatBot Đặt lịch & Phân tích Sức khỏe |  |  |  |
| Thời gian bắt đầu | 17/03/2025 | Thời gian kết thúc | 20/05/2025 |  |
| Lead Institution | Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Duy Tân |  |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn | Đỗ Thành Bảo Ngọc Email: baongocdt@gmail.com Phone: 0905892893 |  |  |  |
| Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ | Đỗ Thành Bảo Ngọc Email: baongocdt@gmail.com Phone: 0905892893 |  |  |  |
| Đối tác | Duy Tan University |  |  |  |
| Quản lý dự án & Scrum Master | Phạm Thị Thu Hà | Phamthithuha3112@gmail.com |  | 0964810993 |
| Thành viên nhóm | Lương Văn Ái | linkcrdy@gmail.com |  | 0776294873 |
|  | Huỳnh Nguyễn Cao Đức | tthello123@gmail.com |  | 0934750153 |
|  | Nguyễn Thị Thu Thảo | nguyenthithuthao452003@gmail.com |  | 0788536741 |
|  | Nguyễn Công Đoàn | doancarat@gmail.com |  | 0368047839 |

`

| TÊN TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Test Plan Document |  |  |
| Tác giả | Phạm Thị Thu Hà |  |  |
| Chức năng | Scrum master |  |  |
| Ngày | 17/03/2025 | Tên tệp: | [KLTN- 01] TestPlan_Nhom41.docx |
| URL |  |  |  |
| Access | Khoa CNTT |  |  |

| LỊCH SỬ BẢN SỬA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Person | Date | Description |
| 1.0 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 22/04/2025 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 23/04/2025 | Chỉnh sửa |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn |  | Đỗ Thành Bảo Ngọc | Signature: |  |
|  |  |  | Date: | …/…/2025 |
| Chủ sở hữu |  | Đỗ Thành Bảo Ngọc | Signature: |  |
|  |  |  | Date: | …/…/2025 |
| Scrum master |  | Phạm Thị Thu Hà | Signature: |  |
|  |  |  | Date: | …/…/2025 |
| Thành viên |  | Lương Văn Ái | Signature: |  |
|  |  |  | Date: | …/…/2025 |
|  |  | Huỳnh Nguyễn Cao Đức | Signature: |  |
|  |  |  | Date: | …/…/2025 |
|  |  | Nguyễn Thị Thu Thảo | Signature: |  |
|  |  |  | Date: | …/…/2025 |
|  |  | Nguyễn Công Đoàn | Signature: |  |
|  |  |  | Date: | …/…/2025 |

MỤC LỤC

1.	MỤC TIÊU KIỂM THỬ	1

2.	PHẠM VI KIỂM THỬ	1

2.1.	Chiến lược kiểm thử	1

2.2.	Kiểm thử chức năng	2

2.3.	Kiểm thử giao diện người dùng	4

2.4.	Kiểm tra bảo mật & điều khiển truy cập	4

2.5.	Công cụ	5

2.5.1.	Thiết bị và dụng cụ	5

2.5.2.	Phần mềm	5

2.6.	Nguồn lực	6

3.	QUẢN LÝ KIỂM THỬ	6

3.1.	Quản lý lỗi	6

3.2.	Lập kế hoạch	8

4.	CÁC MỐC KIỂM THỬ	13

4.1.	Mốc kiểm thử cho SPRINT 1	14

4.2.	Mốc kiểm thử cho SPRINT 2	14

# MỤC TIÊU KIỂM THỬ

Mục đích của tài liệu này là để cung cấp một cái nhìn tổng quan nhất về chất lượng phần mềm. Mục tiêu cũng là mức thiết lập cho người dùng hiểu được quá trình kiểm thử được đề cập trong tài liệu này.

# PHẠM VI KIỂM THỬ

Bảng 2. Các chức năng kiểm thử theo từng Sprint

| Sprint 1 | Sprint 2 |
| --- | --- |
| Test trang chủ | Test trang thông tin cá nhân |
| Test trang đăng ký | Test trang tư vấn AI |
| Test trang đăng nhập | Test trang xem dịch vụ |
| Test trang đăng xuất | Test trang xem bác sĩ |
| Test trang quản lý thuốc | Test trang xem đánh giá |
| Test trang quản lý lịch hẹn | Test trang thanh toán |
| Test trang đặt lịch | Test trang quản lý hồ sơ bệnh |
| Test trang quản lý đánh giá | Test trang kê đơn thuốc |
| Test trang quản lý dịch vụ | Test trang quản lý hóa đơn |
| Test trang quản lý doanh thu | Test trang quản lý nhà cung cấp |
| Test trang quản lý lương | Test quản lý kho |
| Test trang quản lý pet | Test trang quản lý tồn kho |
| Test trang quản lý khách hàng | Test trang quản lý chức vụ |
| Test trang quản lý loại dịch vụ | Test trang quản lý nhân viên |
| Test trang đánh giá | Test trang phân quyền |

## Chiến lược kiểm thử

Các phương pháp kiểm tra liên quan đến yêu cầu của hệ thống chăm sóc thú cưng thông minh PetCare. Sau đây là cấp độ khác nhau của kiểm thử:

Kiểm thử chức năng

Để đảm bảo các chức năng theo yêu cầu của người sử dụng được thực hiện một cách chính xác và đầy đủ

Kiểm thử giao diện người dùng

Để phát hiện các lỗi của giao diện hoặc những giả thiết không hợp lý về giao diện.

Kiểm thử bảo mật và kiểm soát truy cập

Để đảm bảo các chiến lược an ninh được xây dựng trong hệ thống được thực hiện một cách chính xác

Kiểm thử chấp nhận

Để kiểm thử mức độ chấp nhận của người dùng

## Kiểm thử chức năng

Kiểm thử chức năng của phần mềm là kiểm thử tất cả các tính năng và chức năng của một hệ thống để đảm bảo yêu cầu và thông số kỹ thuật được đáp ứng.

Bảng dưới đây mô tả đầy đủ yêu cầu khi thực hiện kiểm thử chức năng cho hệ thống quản lý điều hành văn bản:

Bảng 2.2. kế hoạch kiểm thử chức năng

| Mục tiêu kiểm thử | Đảm bảo các chức năng theo yêu cầu của người dùng được thực hiện một cách chính xác và đầy đủ |
| --- | --- |
| Chức năng kiểm thử | Thông tin cá nhân Tìm kiếm Đặt lịch Xem dịch vụ Xem hồ sơ bệnh án Đăng kí Chatbot AI Đăng nhập Đăng xuất Thanh toán Đánh giá Quản lý dịch vụ Xem đánh giá Xem bác sĩ Xem lịch hẹn Kê đơn thuốc Quản lý đánh giá Quản lý hóa đơn Quản lý doanh thu Quản lý kho Quản lý tồn kho Quản lý loại dịch vụ Quản lý đánh giá Quản lý khách hàng Quản lý lịch hẹn Quản lý pet Quản lý nhà cung cấp Quản lý chức vụ Quản lý nhân viên Quản lý thuốc Quản lý lương |
| Chỉ tiêu hoàn thành | Tất cả các chức năng đươc kiểm tra dựa trên yêu cầu của người dùng Tất cả các chức năng được thực hiện một cách chính xác theo yêu cầu của người dùng Phát hiện các chức năng không phù hợp với yêu cầu của khách hàng, xảy ra một số lỗi (không quá 5% lỗi (lỗi: nhỏ, vừa)). |

## Kiểm thử giao diện người dùng

Kiểm tra giao diện người dùng là kiểm tra ứng dụng phải tương tác với người sử dụng để xác minh yếu tố trong màn hình giao diện người dùng. Điều này bao gồm cách xử lý bàn phím và chuột đầu vào và làm thế nào nó sẽ hiển thị lên màn hình văn bản, hình ảnh, các nút, menu, hộp thoại, biểu tượng, thanh công cụ và nhiều hơn nữa.

Bảng 2.3. Kế hoạch kiểm thử giao diện người dùng

| Mục tiêu kiểm thử | Đảm bảo sự tương tác giữa người dùng và hệ thống được thực hiện tốt, không có lỗi, các vấn đề. Đảm bảo các chức năng phù hợp yêu cầu người sử dụng để hiển thị thông tin, thực hiện các chức năng tương tác với hệ thống một cách dễ dàng. |
| --- | --- |
| Phương pháp kiểm thử | Sử dụng kỹ thuật kiểm thử hộp đen để kiểm tra các ứng dụng và giao dịch hoạt động của hệ thống xử lý thông qua sự tương tác với giao diện người dùng và phân tích các kết quả đầu ra. |
| Chỉ tiêu hoàn thành | Hệ thống được lập trình mô phỏng của các yêu cầu người sử dụng, nếu các điều kiện đáp ứng cho hệ thống: - Sự tương tác giữa người dùng và hệ thống không xảy ra lỗi - Các thao tác trên giao diện người dùng: hoạt động ổn định, mượt (100% vượt qua hay không vượt quá 10% lỗi) |

## Kiểm tra bảo mật & điều khiển truy cập

Bảo mật là một thuộc tính của phần mềm để đánh giá khả năng chống lại các tấn công trái phép vào hệ thống.

Kiểm tra an ninh là quá trình đảm bảo các chiến lược an ninh được xây dựng trong hệ thống thực hiện một cách chính xác và xác định rằng các hệ thống thông tin về bảo vệ dữ liệu và bảo mật thông tin cũng như duy trì các chức năng như dự định và xác định vị trí và xác định các lỗi (nếu có) của hệ thống.

Bảo mật cần phải kiểm tra sáu khái niệm bảo mật cơ bản: bảo mật, tính toàn vẹn, xác thực, tính sẵn có, uỷ quyền và không thoái thác.

Bảng 2.4. Kế hoạch kiểm thử bảo mật và truy cập

| Mục tiêu kiểm thử | Level security system (administrator): Đảm bảo người dùng được cấp tên user và password có thể truy cập vào hệ thống và được ủy quyền thực hiện chức năng nhất định. |
| --- | --- |
| Kỹ thuật kiểm thử | - Xác định và liệt kê từng người dùng và nhóm chức năng hay dữ liệu mà họ được phép truy cập vào hệ thống. - Tạo test case cho người dùng và kiểm tra từng giao dịch bằng cách tạo ra các quyết định đúng đắn cho mỗi người dùng. - Chạy kịch bản kiểm thử cho một người dùng. Đối với mỗi trường hợp, kiểm tra chức năng để thêm hoặc sửa chữa dữ liệu hay từ chối. |
| Điều kiện hoàn thành | - Với mỗi người dùng có các chức năng hay dữ liệu phù hợp, và toàn bộ các chức năng giao dịch như mong đợi. - Mỗi người dùng chỉ có thể sử dụng các chức năng mà họ được phép sử dụng. |

## Công cụ

### Thiết bị và dụng cụ

- Laptop

### Phần mềm

Bảng 2.5.2. bảng phần mềm sử dụng kiểm thử

| Process | Tool |
| --- | --- |
| Test case creation | Microsoft Excel |
| Test case tracking | Microsoft Excel |
| Test case execution | Manual, Selenium |
| Test case management | Microsoft Excel |
| Defect management | Microsoft Word |
| Test reporting | PDF |
| Check list creating | Microsoft Excel |
| Project structure | Mind Map (.xmind) |

## Nguồn lực

Bảng 2.6. Bảng nguồn lực trong giai đạo kiểm thử

| Vai trò | Người làm | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Test Lead | Điền thông tin người kiểm thử | Quản lý, giám sát kiểm thử. Đảm bảo rằng các hoạt động kiểm tra xác định được theo dõi để định nghĩa các chức năng/ yêu cầu kinh doanh - Xác định yêu cầu và thiết lập phát triền môi trường kiểm thử - Kế hoạch kiểm thử - Chiến lược kiểm tra đánh giá và điều phối - Tương tác với khách hàng |
| Tester | Điền thông tin người kiểm thử | - Phát triển các ca kiểm thử - Kiểm tra thực hiện và báo cáo lỗi |

# QUẢN LÝ KIỂM THỬ

## Quản lý lỗi

Bảng 3.1. Bảng các vấn đề về lỗi

|  | Câu hỏi để xem xét |
| --- | --- |
| Theo dõi | Các vấn đề được xác định trong System Test & User Acceptance thực hiện sẽ được lưu giữ như khiếm khuyết và được ghi lại trong công cụ theo dõi lỗi "Red Mine". Nhóm dự án sẽ được thông báo về các vấn đề và việc kiểm thử lại sẽ được thực hiện một khi vấn đề được thống nhất. |
|  | Nếu có bất kỳ giải thích nào liên quan đến những khiếm khuyết, nó phải được ghi lại trong hệ thống quản lý lỗi. |
|  | Sau khi nhóm phát triển sửa chữa các khiếm khuyết, một lưu ý được thực hiện trên hệ thống quản lý lỗi mà các thành phần bị ảnh hưởng bởi những khiếm khuyết sẵn sàng để kiểm thử lại. |
|  | Việc xác định các trường dữ liệu và giá trị hợp lệ sẽ được sử dụng để theo dõi khiếm khuyết. Nếu sử dụng RedMine, việc xác định các trường dữ liệu được sử dụng bởi dự án của bạn. |
|  | Ai sẽ ưu tiên các khiếm khuyết? Nhóm thử nghiệm sẽ ưu tiên những khiếm khuyết và gán nó cho nhóm phát triển. |
|  | Làm thế nào các khiếm khuyết sẽ được ưu tiên? Khiếm khuyết có thể được ưu tiên như sau: Khẩn cấp- Tất cả các chương trình nút chai sẽ bị đình chỉ khẩn cấp. Cao- Chức năng chính bị bỏ lỡ / dòng dữ liệu không chính xác. Trung bình -Chức năng nhỏ bỏ lỡ với tầm quan trọng trung bình. Thấp-Không có tác động trong các chức năng, các vấn đề liên quan đến giao diện người dùng. |
|  | Ai có thể cập nhật trạng thái của một khiếm khuyết? Nhóm thử nghiệm và nhóm phát triển sẽ cập nhật tình trạng, bất cứ ai bị lỗi trong RedMine đều có thể cập nhật trạng thái. |
|  | Làm thế nào các khiếm khuyết sẽ được giám sát và quản lý? Frequent Defect Meetings sẽ được tổ chức để thảo luận về tiến độ thực hiệnvà tình trạng các khiếm khuyết. |
|  | Ai sẽ chịu trách nhiệm giải quyết các khiếm khuyết? Đội ngũ phát triển và đội ngũ kiểm thử sẽ chịu trách nhiệm cho việc giải quyết các khiếm khuyết. |
|  | Ai có thể đóng một khiếm khuyết? Nhóm thử nghiệm sẽ kiểm tra lại các khiếm khuyết phát hành và thay đổi trạng thái như đóng ... |
| Báo cáo | Các nhóm dự án sẽ được thông báo về các vấn đề và các ca kiểm thử lại sẽ được thực hiện một khi vấn đề là thống nhất. |
| Kiểm thử lại | Kiểm thử hồi quy sẽ được thực hiện để đảm bảo rằng các hành động để khắc phục các khiếm khuyết không tạo bất kỳ hiệu ứng knock-on nào. |
|  | Phân tích phù hợp sẽ được thực hiện và kiểm tra thích hợp sẽ được chạy lại (hoặc thông qua với một rủi ro lớn lên) để kiểm thử hồi quy. |
| Kiểm thử lại | Chỉ khi kiểm tra lại đã được hoàn thành mà không có lỗi nghiêm trọng nào thì cáckiểm thử sẽ được signed - off. |
|  | Dự kiến tỷ lệ phát hiện sai sót cuối cùng sẽ giảm khi các thử nghiệm và sửa chữa tiến triển. Điều này phải được theo dõi chặt chẽ như các hệ thống ứng dụng qua các giai đoạn khác nhau của kiểm thử |

## Lập kế hoạch

|  | Tên nhiệm vụ | (Giờ) | Bắt đầu | Hoàn thành | Thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | Tạo Test Plan document của Sprint 1 | 4 | 30-03-2025 | 30-03-2025 | Thảo |
| 1.2 | Tạo Test Case |  | 30-03-2025 | 02-04-2025 |  |
| 1.2.1 | Thiết kế test case giao diện trang chủ. | 5 | 31-03-2025 | 01-04-2025 | Hà |
| 1.2.2 | Thiết kế test case đăng ký | 1 | 31-03-2025 | 31-03-2025 | Ái |
| 1.2.3 | Thiết kế test case đăng nhập | 1 | 31-03-2025 | 31-03-2025 | Ái |
| 1.2.4 | Thiết kế test case đăng xuất | 1 | 31-03-2025 | 01-04-2025 | Ái |
| 1.2.5 | Thiết kế test case quản lý thuốc | 2 | 01-04-2025 | 31-04-2025 | Hà |
| 1.2.6 | Thiết kế test case quản lý lịch hẹn | 2 | 31-03-2025 | 31-03-2025 | Đoàn |
| 1.2.7 | Thiết kế test case trang đặt lịch | 3 | 31-03-2025 | 01-04-2025 | Đoàn |
| 1.2.8 | Thiết kế test case quản lý đánh giá | 1 | 31-03-2025 | 31-03-2025 | Đức |
| 1.2.9 | Thiết kế test case quản lý dịch vụ | 2 | 01-04-2025 | 02-04-2025 | Hà |
| 1.2.10 | Thiết kế test case quản lý doanh thu | 2 | 31-03-2025 | 31-03-2025 | Thảo |
| 1.2.11 | Thiết kế test case quản lý lương | 2 | 31-03-2025 | 31-03-2025 | Thảo |
| 1.2.12 | Thiết kế test case quản lý pet | 2 | 31-03-2025 | 01-04-2025 | Thảo |
| 1.2.13 | Thiết kế test case quản lý khách hàng | 3 | 01-04-2025 | 02-04-2025 | Đức |
| 1.2.14 | Thiết kế test case quản lý loại dịch vụ | 2 | 01-04-2025 | 02-04-2025 | Hà |
| 1.2.15 | Thiết kế test case đánh giá | 1 | 01-04-2025 | 02-04-2025 | Đức |
| 1.3 | Testing |  | 15-04-2025 | 16-04-2025 |  |
| 1.3.1 | Test trang chủ | 1 | 15-04-2025 | 16-04-2025 | Hà |
| 1.3.2 | Test trang đăng ký | 1 | 15-04-2025 | 16-04-2025 | Đức |
| 1.3.3 | Test trang đăng nhập | 1 | 15-04-2025 | 15-04-2025 | Thảo |
| 1.3.4 | Test trang đăng xuất | 1 | 15-04-2025 | 15-04-2025 | Đoàn |
| 1.3.5 | Test trang quản lý thuốc | 2 | 15-04-2025 | 15-04-2025 | Ái |
| 1.3.6 | Test trang quản lý lịch hẹn | 1 | 15-04-2025 | 15-04-2025 | Hà |
| 1.3.7 | Test trang quản lý đặt lịch | 2 | 15-04-2025 | 16-04-2025 | Ái |
| 1.3.8 | Test trang quản lý đánh giá | 2 | 15-04-2025 | 16-04-2025 | Thảo |
| 1.3.9 | Test trang đánh giá | 1 | 15-04-2025 | 16-04-2025 | Đoàn |
| 1.3.10 | Test trang quản lý dịch vụ | 1 | 15-04-2025 | 16-04-2025 | Đức |
| 1.3.11 | Test trang quản lý loại dịch vụ | 1 | 15-04-2025 | 16-04-2025 | Thảo |
| 1.3.12 | Test trang quản lý doanh thu | 1 | 15-04-2025 | 16-04-2025 | Ái |
| 1.3.13 | Test trang quản lý lương | 1 | 16-04-2025 | 16-04-2025 | Đoàn |
| 1.3.14 | Test trang quản lý pet | 1 | 16-04-2025 | 16-04-2025 | Đức |
| 1.3.15 | Test trang quản lý khách hàng | 1 | 16-04-2025 | 16-04-2025 | Hà |
| 1.4 | Re-testing |  | 17-04-2025 | 18-04-2025 |  |
| 1.4.1 | Re-test trang trang chủ | 2 | 17-04-2025 | 17-04-2025 | Ái |
| 1.4.2 | Re-test trang đăng ký | 1 | 17-04-2025 | 17-04-2025 | Hà |
| 1.4.3 | Re-test quản lý khách hàng | 1 | 17-04-2025 | 17-04-2025 | Thảo |
| 1.4.4 | Re-test trang đăng xuất | 1 | 17-04-2025 | 18-04-2025 | Đức |
| 1.4.5 | Re-test trang quản lý thuốc | 1 | 17-04-2025 | 18-04-2025 | Đoàn |
| 1.4.6 | Re-test trang quản lý lịch hẹn | 1 | 17-04-2025 | 18-04-2025 | Ái |
| 1.4.7 | Re-test trang đặt lịch | 1 | 18-04-2025 | 18-04-2025 | Hà |
| 1.4.8 | Re-test quản lý đánh giá | 1 | 18-04-2025 | 18-04-2025 | Đoàn |
| 1.4.9 | Re-test trang đánh giá | 1 | 18-04-2025 | 18-04-2025 | Thảo |
| 1.4.10 | Re-test quản lý dịch vụ | 1 | 18-04-2025 | 18-04-2025 | Đức |
| 1.4.11 | Re-test quản lý loại dịch vụ | 1 | 18-04-2025 | 18-04-2025 | Đức |
| 1.4.12 | Re-test quản lý lương | 1 | 18-04-2025 | 18-04-2025 | Ái |
| 1.4.13 | Re-test quản lý pet | 1 | 18-04-2025 | 18-04-2025 | Đoàn |
| 1 |  | Sprint 2 |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Tạo Test Plan document của Sprint 2 | 4 | 23-04-2025 | 24-04-2025 | Thảo |
| 1.2 |  | Tạo Test Case |  | 24-04-2025 | 25-04-2025 |  |
| 1.2.1 |  | Thiết kế test case trang thông tin cá nhân | 3 | 24-04-2025 | 25-04-2025 | Đức |
| 1.2.2 |  | Thiết kế test case trang tư vấn AI | 3 | 24-04-2025 | 25-04-2025 | Ái |
| 1.2.3 |  | Thiết kế test case trang xem dịch vụ | 3 | 24-04-2025 | 25-04-2025 | Hà |
| 1.2.4 |  | Thiết kế test case trang xem bác sĩ | 3 | 24-04-2025 | 25-04-2025 | Thảo |
| 1.2.5 |  | Thiết kế test case trang thanh toán | 3 | 24-04-2025 | 25-04-2025 | Ái |
| 1.2.6 |  | Thiết kế test case trang quản lý hồ sơ bệnh | 2 | 24-04-2025 | 25-04-2025 | Đức |
| 1.2.7 |  | Thiết kế test case trang quản lý hóa đơn | 2 | 24-04-2025 | 25-04-2025 | Đoàn |
| 1.2.8 |  | Thiết kế test case trang quản lý nhà cung cấp | 2 | 24-04-2025 | 25-04-2025 | Đức |
| 1.2.9 |  | Thiết kế test case trang quản lý kho | 2 | 24-04-2025 | 25-04-2025 | Hà |
| 1.2.10 |  | Thiết kế test case trang quản lý tồn kho | 2 | 24-04-2025 | 25-04-2025 | Hà |
| 1.2.11 |  | Thiết kế test case quản lý chức vụ | 2 | 24-04-2025 | 25-04-2025 | Đức |
| 1.2.12 |  | Thiết kế test case trang quản lý nhân viên | 3 | 24-04-2025 | 25-04-2025 | Thảo |
| 1.2.13 |  | Thiết kế test case trang phân quyền | 2 | 24-04-2025 | 25-04-2025 | Hà |
| 1.2.14 |  | Thiết kế test case trang xem đánh giá | 1 | 24-04-2025 | 25-04-2025 | Đức |
| 1.2.15 |  | Thiết kế test case trang kê đơn thuốc | 1 | 24-04-2025 | 25-04-2025 | Đức |
| 1.2.16 |  | Review tất cả test case | 3 | 24-04-2025 | 25-04-2025 | Tất cả thành viên |
| 1.3 |  | Testing |  | 08-05-2025 | 09-05-2025 |  |
| 1.3.1 |  | Test trang thông tin cá nhân | 2 | 08-05-2025 | 09-05-2025 | Ái |
| 1.3.2 |  | Test trang tư vấn AI | 1 | 08-05-2025 | 09-05-2025 | Hà |
| 1.3.3 |  | Test trang xem dịch vụ | 1 | 08-05-2025 | 09-05-2025 | Đức |
| 1.3.4 |  | Test trang xem bác sĩ | 3 | 08-05-2025 | 09-05-2025 | Đức |
| 1.3.5 |  | Test trang xem đánh giá | 1 | 08-05-2025 | 08-05-2025 | Hà |
| 1.3.6 |  | Test trang thanh toán | 1 | 08-05-2025 | 08-05-2025 | Đoàn |
| 1.3.7 |  | Test trang quản lý hồ sơ bệnh | 1 | 09-05-2025 | 09-05-2025 | Thảo |
| 1.3.8 |  | Test trang kê đơn thuốc | 1 | 09-05-2025 | 09-05-2025 | Đoàn |
| 1.3.9 |  | Test trang quản lý hóa đơn | 1 | 09-05-2025 | 09-05-2025 | Vũ |
| 1.3.10 |  | Test trang quản lý nhà cung cấp | 1 | 09-05-2025 | 09-05-2025 | Hà |
| 1.3.11 |  | Test quản lý kho | 1 | 09-05-2025 | 09-05-2025 | Thảo |
| 1.3.12 |  | Test trang quản lý tồn kho | 1 | 09-05-2025 | 09-05-2025 | Ái |
| 1.3.13 |  | Test trang quản lý chức vụ | 1 | 09-05-2025 | 09-05-2025 | Thảo |
| 1.3.14 |  | Test trang quản lý nhân viên | 1 | 09-05-2025 | 09-05-2025 | Đoàn |
| 1.4 |  | Re-testing |  | 12-05-2025 | 12-05-2025 |  |
| 1.4.1 |  | Re-test trang thông tin cá nhân | 2 | 12-05-2025 | 12-05-2025 | Hà |
| 1.4.2 |  | Re-test trang tư vấn AI | 1 | 12-05-2025 | 12-05-2025 | Thảo |
| 1.4.3 |  | Re-test trang xem dịch vụ | 1 | 12-05-2025 | 12-05-2025 | Thảo |
| 1.4.4 |  | Re-test trang xem bác sĩ | 2 | 12-05-2025 | 12-05-2025 | Ái |
| 1.4.5 |  | Re-test trang xem đánh giá | 2 | 12-05-2025 | 12-05-2025 | Đức |
| 1.4.6 |  | Re-test trang thanh toán | 2 | 12-05-2025 | 12-05-2025 | Đức |
| 1.4.7 |  | Re-test trang quản lý hồ sơ bệnh | 1 | 12-05-2025 | 12-05-2025 | Ái |
| 1.4.8 |  | Re-test trang kê đơn thuốc | 1 | 12-05-2025 | 12-05-2025 | Đoàn |
| 1.4.9 |  | Re-test trang quản lý hóa đơn | 1 | 12-05-2025 | 12-05-2025 | Đoàn |
| 1.4.10 |  | Re-test trang quản lý nhà cung cấp | 1 | 12-05-2025 | 12-05-2025 | Thảo |
| 1.4.11 |  | Re-test quản lý kho | 1 | 12-05-2025 | 12-05-2025 | Đức |
| 1.4.12 |  | Re-test trang quản lý tồn kho | 1 | 12-05-2025 | 12-05-2025 | Hà |
| 1.4.13 |  | Re-test trang quản lý chức vụ | 1 | 12-05-2025 | 12-05-2025 | Đoàn |
| 1.4.14 |  | Re-test trang quản lý nhân viên | 1 | 12-05-2025 | 12-05-2025 | Ái |
| 1.4.15 |  | Re-test trang phân quyền | 1 | 12-05-2025 | 12-05-2025 | Hà |

# CÁC MỐC KIỂM THỬ

## Mốc kiểm thử cho SPRINT 1

Bảng 4.1. Bảng mốc kiểm thử Sprint 1

| Task Name | Duration | Start | Finish | Resource Names |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testing Sprint 1 | 8 | 30/03/2025 | 18/04/2025 | Team |
| Writing Test case | 1 | 17/03/2025 | 02/04/2025 | Thảo, Ái, Hà, Đức, Đoàn |
| Testing | 5 | 15/04/2025 | 16/04/2025 | Thảo, Ái, Hà, Đức, Đoàn |
| Re-testing | 2 | 17/04/2025 | 18/04/2025 | Thảo, Ái, Hà, Đức, Đoàn |

## Mốc kiểm thử cho SPRINT 2

Bảng 4.2. Bảng mốc kiểm thử Sprint 2

| Task Name | Duration | Start | Finish | Resource Names |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testing Sprint 2 | 7 | 23/04/2025 | 12/05/2025 | Team |
| Writing Test case | 1 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | Thảo, Ái, Hà, Đức, Đoàn |
| Testing | 5 | 08/05/2025 | 09/05/2025 | Thảo, Ái, Hà, Đức, Đoàn |
| Re-testing | 1 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | Thảo, Ái, Hà, Đức, Đoàn |