ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRƯỜNG KHMT

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------------------------

Tên đề tài:

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHĂM SÓC THÚ

CƯNG THÔNG MINH – TÍCH HỢP AI

CHATBOT ĐẶT LỊCH & PHÂN TÍCH SỨC KHỎE

(TEST PLAN SRPINT 1 DOCUMENT)

GVHD: Th.S Đỗ Thành Bảo Ngọc

Thành Viên

Lương Văn Ái                  - 27211248235

Huỳnh Nguyễn Cao Đức	- 27211201244

Nguyễn Thị Thu Thảo	- 27201243071

Phạm Thị Thu Hà	- 27201201855

Nguyễn Công Đoàn	- 27211248015

Đà Nẵng, Tháng 04 năm 2025

| THÔNG TIN DỰ ÁN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự án viết tắt | PETCARE |  |  |  |
| Tên dự án | Phát triển Hệ thống Chăm sóc Thú cưng Thông minh -Tích hợp AI ChatBot Đặt lịch & Phân tích Sức khỏe |  |  |  |
| Thời gian bắt đầu | 17/03/2025 | Thời gian kết thúc | 20/05/2025 |  |
| Lead Institution | Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Duy Tân |  |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn | Đỗ Thành Bảo Ngọc Email: baongocdt@gmail.com Phone: 0905892893 |  |  |  |
| Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ | Đỗ Thành Bảo Ngọc Email: baongocdt@gmail.com Phone: 0905892893 |  |  |  |
| Đối tác | Duy Tan University |  |  |  |
| Quản lý dự án & Scrum Master | Phạm Thị Thu Hà | Phamthithuha3112@gmail.com |  | 0964810993 |
| Thành viên nhóm | Lương Văn Ái | linkcrdy@gmail.com |  | 0776294873 |
|  | Huỳnh Nguyễn Cao Đức | tthello123@gmail.com |  | 0934750153 |
|  | Nguyễn Thị Thu Thảo | nguyenthithuthao452003@gmail.com |  | 0788536741 |
|  | Nguyễn Công Đoàn | doancarat@gmail.com |  | 0368047839 |

TÊN TÀI LIỆU

| Tên tài liệu | Test Plan Document Sprint1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tác giả | Phạm Thị Thu Hà |  |  |
| Chức vụ | Scrum master |  |  |
| Ngày | 15/10/2024 | Tên tệp: | [KLTN] TestPlanSprint1.docx |
| URL |  |  |  |
| Access | Khoa CNTT |  |  |

| LỊCH SỬ BẢN SỬA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Person | Date | Description |
| 1.0 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 27/04/2025 | Tạo tài liệu |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn |  | Đỗ Thành Bảo Ngọc | Signature: |  |
|  |  |  | Date: | …/…/2025 |
| Chủ sở hữu |  | Đỗ Thành Bảo Ngọc | Signature: |  |
|  |  |  | Date: | …/…/2025 |
| Scrum Master |  | Phạm Thị Thu Hà | Signature: |  |
|  |  |  | Date: | …/…/2025 |
| Thành viên |  | Lương Văn Ái | Signature: |  |
|  |  |  | Date: | …/…/2025 |
|  |  | Huỳnh Nguyễn Cao Đức | Signature: |  |
|  |  |  | Date: | …/…/2025 |
|  |  | Nguyễn Thị Thu Thảo | Signature: |  |
|  |  |  | Date: | …/…/2025 |
|  |  | Nguyễn Công Đoàn | Signature: |  |
|  |  |  | Date: | …/…/2025 |

MỤC LỤC

1.	Giới thiệu	1

1.1.	Mục đích	1

1.2.	Phạm vi	1

1.3.	Ngoại phạm vi	1

1.4.	Tham khảo	1

2.	Mục tiêu thử nghiệm	2

3.	Kiểm tra kỹ thuật	2

3.1.	Kiểm tra các chức năng	2

3.2.	Tính năng không được thử nghiệm	2

3.3.	Test Deliverablesu	2

3.4.	Lịch kiểm tra	2

4.	Nhu cầu về Môi trường	5

4.1 Phần cứng và phần mềm	5

4.2 Công cụ hỗ trợ và năng suất	5

5	Vai trò và Trách nhiệm	5

- Giới thiệu

  - Mục đích

Mục đích của Kế hoạch kiểm tra là xác định, lên lịch và giám sát việc thực hiện kiểm thử. Nó hỗ trợ các mục tiêu sau:

- Cung cấp danh sách cấp cao của các chức năng kiểm tra mục tiêu chính.

- Liệt kê các Yêu cầu cho Kiểm tra

- Mô tả các chiến lược thử nghiệm được sử dụng trên mỗi chức năng thử nghiệm.

- Xác định các nguồn lực cần thiết và lập lịch trình thực hiện Kiểm thử.

  - Phạm vi

Kế hoạch thử nghiệm này là để phát hành KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHO WEBSITE PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHĂM SÓC THÚ CƯNG THÔNG MINH -TÍCH HỢP AI CHATBOT ĐẶT LỊCH & PHÂN TÍCH SỨC KHỎE

Kế hoạch thử nghiệm xác định đơn vị, tích hợp, cách tiếp cận thử nghiệm hệ thống. Phạm vi kiểm tra bao gồm:

- Kiểm tra tất cả các chức năng, hiệu suất ứng dụng.

- Yêu cầu chất lượng và phù hợp với các chỉ số của Hệ thống quản lý thông tin.

- Thử nghiệm từ đầu đến cuối và thử nghiệm tích hợp Nền tảng Hệ thống.

  - Ngoại phạm vi

Những điều sau đây được coi là ngoài phạm vi của nhóm máu tìm kiếm kế hoạch ứng dụng hệ thống và phạm vi thử nghiệm:

- Kiểm tra các yêu cầu chức năng cho ứng dụng.

- Kiểm tra độ chính xác và bảo mật cho hệ thống tìm kiếm nhóm máu.

  - Tham khảo

Các tài liệu tham khảo có thể áp dụng là:

- Product Backlog Document

- Proposal Document

- Project Plan Document

# Mục tiêu thử nghiệm

- Thử nghiệm chức năng.

- Kiểm tra giao diện người dùng.

# Kiểm tra kỹ thuật

## Kiểm tra các chức năng

- Trang chủ, Đăng ký, Đăng nhập và Đăng xuất

- Quản lý thuốc, quản lý lịch hẹn, đặt lịch, quản lý đánh giá, quản lý dịch vụ, quản lý doanh thu, quản lý lương, quản lý pet, quản lý khách hàng, quản lý loại dịch vụ, đánh giá

- Quên mật khẩu, thay đổi mật khẩu

## Tính năng không được thử nghiệm

- Không áp dụng vì tất cả các tính năng sẽ được thử nghiệm.

## Test Deliverablesu

- Test Plan Document.

- Test Case Document.

- Test Summary Report.

## Lịch kiểm tra

|  | Tên nhiệm vụ | (Giờ) | Bắt đầu | Hoàn thành | Thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | Tạo Test Plan document của Sprint 1 | 4 | 30-03-2025 | 30-03-2025 | Thảo |
| 1.2 | Tạo Test Case |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Thiết kế test case giao diện trang chủ. | 5 | 31-03-2025 | 01-04-2025 | Hà |
| 1.2.2 | Thiết kế test case đăng ký | 1 | 31-03-2025 | 31-03-2025 | Ái |
| 1.2.3 | Thiết kế test case đăng nhập | 1 | 31-03-2025 | 31-03-2025 | Ái |
| 1.2.4 | Thiết kế test case đăng xuất | 1 | 31-03-2025 | 01-04-2025 | Ái |
| 1.2.5 | Thiết kế test case quản lý thuốc | 2 | 01-04-2025 | 31-04-2025 | Hà |
| 1.2.6 | Thiết kế test case quản lý lịch hẹn | 2 | 31-03-2025 | 31-03-2025 | Đoàn |
| 1.2.7 | Thiết kế test case trang đặt lịch | 3 | 31-03-2025 | 01-04-2025 | Đoàn |
| 1.2.8 | Thiết kế test case quản lý đánh giá | 1 | 31-03-2025 | 31-03-2025 | Đức |
| 1.2.9 | Thiết kế test case quản lý dịch vụ | 2 | 01-04-2025 | 02-04-2025 | Hà |
| 1.2.10 | Thiết kế test case quản lý doanh thu | 2 | 31-03-2025 | 31-03-2025 | Thảo |
| 1.2.11 | Thiết kế test case quản lý lương | 2 | 31-03-2025 | 31-03-2025 | Thảo |
| 1.2.12 | Thiết kế test case quản lý pet | 2 | 31-03-2025 | 01-04-2025 | Thảo |
| 1.2.13 | Thiết kế test case quản lý khách hàng | 3 | 01-04-2025 | 02-04-2025 | Đức |
| 1.2.14 | Thiết kế test case quản lý loại dịch vụ | 2 | 01-04-2025 | 02-04-2025 | Hà |
| 1.2.15 | Thiết kế test case đánh giá | 1 | 01-04-2025 | 02-04-2025 | Đức |
| 1.3 | Testing |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Test trang chủ | 1 | 15-04-2025 | 16-04-2025 | Hà |
| 1.3.2 | Test trang đăng ký | 1 | 15-04-2025 | 16-04-2025 | Đức |
| 1.3.3 | Test trang đăng nhập | 1 | 15-04-2025 | 15-04-2025 | Thảo |
| 1.3.4 | Test trang đăng xuất | 1 | 15-04-2025 | 15-04-2025 | Đoàn |
| 1.3.5 | Test trang quản lý thuốc | 2 | 15-04-2025 | 15-04-2025 | Ái |
| 1.3.6 | Test trang quản lý lịch hẹn | 1 | 15-04-2025 | 15-04-2025 | Hà |
| 1.3.7 | Test trang quản lý đặt lịch | 2 | 15-04-2025 | 16-04-2025 | Ái |
| 1.3.8 | Test trang quản lý đánh giá | 2 | 15-04-2025 | 16-04-2025 | Thảo |
| 1.3.9 | Test trang đánh giá | 1 | 15-04-2025 | 16-04-2025 | Đoàn |
| 1.3.10 | Test trang quản lý dịch vụ | 1 | 15-04-2025 | 16-04-2025 | Đức |
| 1.3.11 | Test trang quản lý loại dịch vụ | 1 | 15-04-2025 | 16-04-2025 | Thảo |
| 1.3.12 | Test trang quản lý doanh thu | 1 | 15-04-2025 | 16-04-2025 | Ái |
| 1.3.13 | Test trang quản lý lương | 1 | 16-04-2025 | 16-04-2025 | Đoàn |
| 1.3.14 | Test trang quản lý pet | 1 | 16-04-2025 | 16-04-2025 | Đức |
| 1.3.15 | Test trang quản lý khách hàng | 1 | 16-04-2025 | 16-04-2025 | Hà |
| 1.4 | Re-testing |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Re-test trang trang chủ | 2 | 17-04-2025 | 17-04-2025 | Ái |
| 1.4.2 | Re-test trang đăng ký | 1 | 17-04-2025 | 17-04-2025 | Hà |
| 1.4.3 | Re-test quản lý khách hàng | 1 | 17-04-2025 | 17-04-2025 | Thảo |
| 1.4.4 | Re-test trang đăng xuất | 1 | 17-04-2025 | 18-04-2025 | Đức |
| 1.4.5 | Re-test trang quản lý thuốc | 1 | 17-04-2025 | 18-04-2025 | Đoàn |
| 1.4.6 | Re-test trang quản lý lịch hẹn | 1 | 17-04-2025 | 18-04-2025 | Ái |
| 1.4.7 | Re-test trang đặt lịch | 1 | 18-04-2025 | 18-04-2025 | Hà |
| 1.4.8 | Re-test quản lý đánh giá | 1 | 18-04-2025 | 18-04-2025 | Đoàn |
| 1.4.9 | Re-test trang đánh giá | 1 | 18-04-2025 | 18-04-2025 | Thảo |
| 1.4.10 | Re-test quản lý dịch vụ | 1 | 18-04-2025 | 18-04-2025 | Đức |
| 1.4.11 | Re-test quản lý loại dịch vụ | 1 | 18-04-2025 | 18-04-2025 | Đức |
| 1.4.12 | Re-test quản lý lương | 1 | 18-04-2025 | 18-04-2025 | Ái |
| 1.4.13 | Re-test quản lý pet | 1 | 18-04-2025 | 18-04-2025 | Đoàn |

# Nhu cầu về Môi trường

## 4.1 Phần cứng và phần mềm

| Thiết bị | Cấu hình | Phần mềm |
| --- | --- | --- |
| PC | Internet access | Google Chrome |
| Laptop | Internet access | Google Chrome |
| Mobile | Internet access | Google Chrome |

## 4.2 Công cụ hỗ trợ và năng suất

| Mục đích của công cụ | Tên công cụ | Nhà cung cấp | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Lập kế hoạch |  |  |  |
| Quản lý dự án |  |  |  |

# Vai trò và Trách nhiệm

| Vai trò | Tài nguyên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Management Team | Hà | • Đảm bảo dự án được giao đúng tiến độ, ngân sách và chất lượng. • Thường xuyên xem xét tiến độ Kiểm thử với Trưởng nhóm kiểm tra. • Nâng cao và quản lý các vấn đề / rủi ro liên quan đến dự án hoặc bên ngoài sự kiểm soát của Nhóm Kiểm tra. • Xem xét cách tiếp cận, kế hoạch và lịch trình Kiểm tra. • Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật |
| Develop Team | Team | • Xem xét các kế hoạch kiểm tra cấp cao / chi tiết • Giải quyết các vấn đề thiết kế • Giải quyết các vấn đề phát triển • Hỗ trợ kiểm tra sự chấp nhận của người dùng • Phát triển các kịch bản kiểm tra Đơn vị • Thực hiện bài kiểm tra Đơn vị • Sữa lỗi |