ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRƯỜNG KHMT

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------------------------

Tên đề tài:

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHĂM SÓC THÚ CƯNG

THÔNG MINH – TÍCH HỢP AI CHATBOT ĐẶT LỊCH

&PHÂN TÍCH SỨC KHỎE

(TEST PLAN SRPINT 2 DOCUMENT)

GVHD: Th.S Đỗ Thành Bảo Ngọc

Thành Viên

Lương Văn Ái	- 27211248235

Huỳnh Nguyễn Cao Đức	- 27211201244

Nguyễn Thị Thu Thảo	- 27201243071

Phạm Thị Thu Hà	- 27201201855

Nguyễn Công Đoàn	- 27211348015

Đà Nẵng, Tháng 04 năm 2025

| THÔNG TIN DỰ ÁN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự án viết tắt | HEALTH |  |  |  |
| Tên dự án | Phát triển Hệ thống Chăm sóc Thú cưng Thông minh -Tích hợp AI ChatBot Đặt lịch & Phân tích Sức khỏe |  |  |  |
| Thời gian bắt đầu | 17/03/2025 | Thời gian kết thúc | 20/05/2025 |  |
| Lead Institution | Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Duy Tân |  |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn | Đỗ Thành Bảo Ngọc Email: baongocdt@gmail.com Phone: 0905892893 |  |  |  |
| Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ | Đỗ Thành Bảo Ngọc Email: baongocdt@gmail.com Phone: 0905892893 |  |  |  |
| Đối tác | Duy Tan University |  |  |  |
| Quản lý dự án & Scrum Master | Phạm Thị Thu Hà | Phamthithuha3112@gmail.com |  | 0964810993 |
| Thành viên nhóm | Lương Văn Ái | linkcrdy@gmail.com |  | 0776294873 |
|  | Huỳnh Nguyễn Cao Đức | tthello123@gmail.com |  | 0934750153 |
|  | Nguyễn Thị Thu Thảo | nguyenthithuthao452003@gmail.com |  | 0788536741 |
|  | Nguyễn Công Đoàn | doancarat@gmail.com |  | 0368047839 |

TÊN TÀI LIỆU

| Tên tài liệu | Test Plan Document Sprint 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tác giả | Phạm Thị Thu Hà |  |  |
| Chức vụ | Scrum master |  |  |
| Ngày | 09/11/2024 | Tên tệp: | [KLTN] TestPlanSprint2.docx |
| URL |  |  |  |
| Access | Khoa CNTT |  |  |

| LỊCH SỬ TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Person | Date | Description |
| 1.0 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 27/04/2025 | Tạo tài liệu |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn |  | Đỗ Thành Bảo Ngọc | Signature: |  |
|  |  |  | Date: | …/…/2025 |
| Chủ sở hữu |  | Đỗ Thành Bảo Ngọc | Signature: |  |
|  |  |  | Date: | …/…/2025 |
| Scrum Master |  | Phạm Thị Thu Hà | Signature: |  |
|  |  |  | Date: | …/…/2025 |
| Thành viên |  | Lương Văn Ái | Signature: |  |
|  |  |  | Date: | …/…/2025 |
|  |  | Huỳnh Nguyễn Cao Đức | Signature: |  |
|  |  |  | Date: | …/…/2025 |
|  |  | Nguyễn Thị Thu Thảo | Signature: |  |
|  |  |  | Date: | …/…/2025 |
|  |  | Nguyễn Công Đoàn | Signature: |  |
|  |  |  | Date: | …/…/2025 |

MỤC LỤC

1.	Giới thiệu	1

1.1.	Mục đích	1

1.2.	Phạm vi	1

1.3.	Ngoại phạm vi	1

1.4.	Tham khảo	1

2.	Mục tiêu thử nghiệm	2

3.	Kiểm tra kỹ thuật	2

3.1.	Kiểm tra các chức năng	2

3.2.	Tính năng không được thử nghiệm	2

3.3.	Test Deliverablesu	2

3.4.	Lịch kiểm tra	2

4.	Nhu cầu về Môi trường	5

4.1 Phần cứng và phần mềm	5

4.2 Công cụ hỗ trợ và năng suất	5

5	Vai trò và Trách nhiệm	5

- Giới thiệu

  - Mục đích

Mục đích của Kế hoạch kiểm tra là xác định, lên lịch và giám sát việc thực hiện kiểm thử. Nó hỗ trợ các mục tiêu sau:

- Cung cấp danh sách cấp cao của các chức năng kiểm tra mục tiêu chính.

- Liệt kê các Yêu cầu cho Kiểm tra

- Mô tả các chiến lược thử nghiệm được sử dụng trên mỗi chức năng thử nghiệm.

- Xác định các nguồn lực cần thiết và lập lịch trình thực hiện Kiểm thử.

  - Phạm vi

Kế hoạch thử nghiệm này là để phát hành KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHO WEBSITE QUẢN LÝ NHÀ THUỐC HEALTH + TÍCH HỢP AI HỖ TRỢ TƯ VẤN SỨC KHỎE VÀ KÊ ĐƠN THUỐC.

Kế hoạch thử nghiệm xác định đơn vị, tích hợp, cách tiếp cận thử nghiệm hệ thống. Phạm vi kiểm tra bao gồm:

- Kiểm tra tất cả các chức năng, hiệu suất ứng dụng.

- Yêu cầu chất lượng và phù hợp với các chỉ số của Hệ thống quản lý thông tin.

- Thử nghiệm từ đầu đến cuối và thử nghiệm tích hợp Nền tảng Hệ thống.

  - Ngoại phạm vi

Những điều sau đây được coi là ngoài phạm vi của nhóm máu tìm kiếm kế hoạch ứng dụng hệ thống và phạm vi thử nghiệm:

- Kiểm tra các yêu cầu chức năng cho ứng dụng.

- Kiểm tra độ chính xác và bảo mật cho hệ thống tìm kiếm nhóm máu.

  - Tham khảo

Các tài liệu tham khảo có thể áp dụng là:

- Product Backlog Document

- Proposal Document

- Project Plan Document

# Mục tiêu thử nghiệm

- Thử nghiệm chức năng.

- Kiểm tra giao diện người dùng.

# Kiểm tra kỹ thuật

## Kiểm tra các chức năng

- Quản lý hồ sơ bệnh án, chatbot AI, xem dịch vụ, xem bác sĩ, xem đánh giá, thanh toán, quản lý hóa đơn, kê đơn thuốc, quản lý nhà cung cấp, quản lý kho, quản lý tồn kho, quản lý chức vụ, quản lý nhân viên, phân quyền.

- Trang thông tin cá nhân

## Tính năng không được thử nghiệm

- Không áp dụng vì tất cả các tính năng sẽ được thử nghiệm.

## Test Deliverablesu

- Test Plan Document.

- Test Case Document.

- Test Summary Report.

## Lịch kiểm tra

|  | Tên nhiệm vụ | (Giờ) | Bắt đầu | Hoàn thành | Thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 2 |  |  |  |  |
| 1.1 | Tạo Test Plan document của Sprint 2 | 4 | 19/04/2025 | 19/04/2025 | Thảo |
| 1.2 | Tạo Test Case |  | 09-11-2024 | 10-11-2024 |  |
| 1.2.1 | Thiết kế test case trang thông tin cá nhân | 3 | 24-04-2025 | 25-04-2025 | Đức |
| 1.2.2 | Thiết kế test case trang tư vấn AI | 3 | 24-04-2025 | 25-04-2025 | Ái |
| 1.2.3 | Thiết kế test case trang xem dịch vụ | 3 | 24-04-2025 | 25-04-2025 | Hà |
| 1.2.4 | Thiết kế test case trang xem bác sĩ | 3 | 24-04-2025 | 25-04-2025 | Thảo |
| 1.2.5 | Thiết kế test case trang thanh toán | 3 | 24-04-2025 | 25-04-2025 | Ái |
| 1.2.6 | Thiết kế test case trang quản lý hồ sơ bệnh | 2 | 24-04-2025 | 25-04-2025 | Đức |
| 1.2.7 | Thiết kế test case trang quản lý hóa đơn | 2 | 24-04-2025 | 25-04-2025 | Đoàn |
| 1.2.8 | Thiết kế test case trang quản lý nhà cung cấp | 2 | 24-04-2025 | 25-04-2025 | Đức |
| 1.2.9 | Thiết kế test case trang quản lý kho | 2 | 24-04-2025 | 25-04-2025 | Hà |
| 1.2.10 | Thiết kế test case trang quản lý tồn kho | 2 | 24-04-2025 | 25-04-2025 | Hà |
| 1.2.11 | Thiết kế test case quản lý chức vụ | 2 | 24-04-2025 | 25-04-2025 | Đức |
| 1.2.12 | Thiết kế test case trang quản lý nhân viên | 3 | 24-04-2025 | 25-04-2025 | Thảo |
| 1.2.13 | Thiết kế test case trang phân quyền | 2 | 24-04-2025 | 25-04-2025 | Hà |
| 1.2.14 | Thiết kế test case trang xem đánh giá | 1 | 24-04-2025 | 25-04-2025 | Đức |
| 1.2.15 | Thiết kế test case trang kê đơn thuốc | 1 | 24-04-2025 | 25-04-2025 | Đức |
| 1.3 | Testing |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Test trang thông tin cá nhân | 2 | 08-05-2025 | 09-05-2025 | Ái |
| 1.3.2 | Test trang tư vấn AI | 1 | 08-05-2025 | 09-05-2025 | Hà |
| 1.3.3 | Test trang xem dịch vụ | 1 | 08-05-2025 | 09-05-2025 | Đức |
| 1.3.4 | Test trang xem bác sĩ | 3 | 08-05-2025 | 09-05-2025 | Đức |
| 1.3.5 | Test trang xem đánh giá | 1 | 08-05-2025 | 08-05-2025 | Hà |
| 1.3.6 | Test trang thanh toán | 1 | 08-05-2025 | 08-05-2025 | Đoàn |
| 1.3.7 | Test trang quản lý hồ sơ bệnh | 1 | 09-05-2025 | 09-05-2025 | Thảo |
| 1.3.8 | Test trang kê đơn thuốc | 1 | 09-05-2025 | 09-05-2025 | Đoàn |
| 1.3.9 | Test trang quản lý hóa đơn | 1 | 09-05-2025 | 09-05-2025 | Vũ |
| 1.3.10 | Test trang quản lý nhà cung cấp | 1 | 09-05-2025 | 09-05-2025 | Hà |
| 1.3.11 | Test quản lý kho | 1 | 09-05-2025 | 09-05-2025 | Thảo |
| 1.3.12 | Test trang quản lý tồn kho | 1 | 09-05-2025 | 09-05-2025 | Ái |
| 1.3.13 | Test trang quản lý chức vụ | 1 | 09-05-2025 | 09-05-2025 | Thảo |
| 1.3.14 | Test trang quản lý nhân viên | 1 | 09-05-2025 | 09-05-2025 | Đoàn |
| 1.4 | Re-testing |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Re-test trang thông tin cá nhân | 2 | 12-05-2025 | 12-05-2025 | Hà |
| 1.4.2 | Re-test trang tư vấn AI | 1 | 12-05-2025 | 12-05-2025 | Thảo |
| 1.4.3 | Re-test trang xem dịch vụ | 1 | 12-05-2025 | 12-05-2025 | Thảo |
| 1.4.4 | Re-test trang xem bác sĩ | 2 | 12-05-2025 | 12-05-2025 | Ái |
| 1.4.5 | Re-test trang xem đánh giá | 2 | 12-05-2025 | 12-05-2025 | Đức |
| 1.4.6 | Re-test trang thanh toán | 2 | 12-05-2025 | 12-05-2025 | Đức |
| 1.4.7 | Re-test trang quản lý hồ sơ bệnh | 1 | 12-05-2025 | 12-05-2025 | Ái |
| 1.4.8 | Re-test trang kê đơn thuốc | 1 | 12-05-2025 | 12-05-2025 | Đoàn |
| 1.4.9 | Re-test trang quản lý hóa đơn | 1 | 12-05-2025 | 12-05-2025 | Đoàn |
| 1.4.10 | Re-test trang quản lý nhà cung cấp | 1 | 12-05-2025 | 12-05-2025 | Thảo |
| 1.4.11 | Re-test quản lý kho | 1 | 12-05-2025 | 12-05-2025 | Đức |
| 1.4.12 | Re-test trang quản lý tồn kho | 1 | 12-05-2025 | 12-05-2025 | Hà |
| 1.4.13 | Re-test trang quản lý chức vụ | 1 | 12-05-2025 | 12-05-2025 | Đoàn |
| 1.4.14 | Re-test trang quản lý nhân viên | 1 | 12-05-2025 | 12-05-2025 | Ái |
| 1.4.15 | Re-test trang phân quyền | 1 | 12-05-2025 | 12-05-2025 | Hà |

# Nhu cầu về Môi trường

## 4.1 Phần cứng và phần mềm

| Thiết bị | Cấu hình | Phần mềm |
| --- | --- | --- |
| PC | Internet access | Google Chrome |
| Laptop | Internet access | Google Chrome |
| Mobile | Internet access | Google Chrome |

## 4.2 Công cụ hỗ trợ và năng suất

| Mục đích của công cụ | Tên công cụ | Nhà cung cấp | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Lập kế hoạch |  |  |  |
| Quản lý dự án |  |  |  |

# Vai trò và Trách nhiệm

| Vai trò | Tài nguyên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Management Team | Hà | • Đảm bảo dự án được giao đúng tiến độ, ngân sách và chất lượng. • Thường xuyên xem xét tiến độ Kiểm thử với Trưởng nhóm kiểm tra. • Nâng cao và quản lý các vấn đề / rủi ro liên quan đến dự án hoặc bên ngoài sự kiểm soát của Nhóm Kiểm tra. • Xem xét cách tiếp cận, kế hoạch và lịch trình Kiểm tra. • Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật |
| Develop Team | Team | • Xem xét các kế hoạch kiểm tra cấp cao / chi tiết • Giải quyết các vấn đề thiết kế • Giải quyết các vấn đề phát triển • Hỗ trợ kiểm tra sự chấp nhận của người dùng • Phát triển các kịch bản kiểm tra Đơn vị • Thực hiện bài kiểm tra Đơn vị • Sữa lỗi |