ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRƯỜNG KHMT

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------------------------

Tên đề tài:

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHĂM SÓC THÚ CƯNG THÔNG MINH -TÍCH HỢP AI CHATBOT ĐẶT LỊCH & PHÂN TÍCH SỨC KHỎE

(PRODUCT BACKLOG DOCUMENT)

GVHD:           Th.S Đỗ Thành Bảo Ngọc

Thành Viên:

Lương Văn Ái	    - 27211248235

Huỳnh Nguyễn Cao Đức   - 27211201322

Nguyễn Thị Thu Thảo	    - 27201243071

Phạm Thị Thu Hà	    - 27201201855

Nguyễn Công Đoàn 	    - 27211248015

Đà Nẵng, Tháng 04 năm 2025

`

| THÔNG TIN DỰ ÁN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự án viết tắt | PETCARE |  |  |  |
| Tên dự án | Phát triển Hệ thống Chăm sóc Thú cưng Thông minh -Tích hợp AI ChatBot Đặt lịch & Phân tích Sức khỏe |  |  |  |
| Thời gian bắt đầu | 17/03/2025 | Thời gian kết thúc | 20/05/2025 |  |
| Lead Institution | Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Duy Tân |  |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn | Đỗ Thành Bảo Ngọc Email: baongocdt@gmail.com Phone: 0905892893 |  |  |  |
| Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ | Đỗ Thành Bảo Ngọc Email: baongocdt@gmail.com Phone: 0905892893 |  |  |  |
| Đối tác | Duy Tan University |  |  |  |
| Quản lý dự án & Scrum Master | Phạm Thị Thu Hà | Phamthithuha3112@gmail.com |  | 0964810993 |
| Thành viên nhóm | Lương Văn Ái | linkcrdy@gmail.com |  | 0776294873 |
|  | Huỳnh Nguyễn Cao Đức | tthello123@gmail.com |  | 0934750153 |
|  | Nguyễn Thị Thu Thảo | nguyenthithuthao452003@gmail.com |  | 0788536741 |
|  | Nguyễn Công Đoàn | doancarat@gmail.com |  | 0368047839 |

`

| TÊN TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Proposal Document |  |  |
| Tác giả | Phạm Thị Thu Hà |  |  |
| Chức năng | Scrum master |  |  |
| Ngày | 17/03/2025 | Tên tệp: | [KLTN- 01] ProductBacklog_Nhom41.docx |
| URL |  |  |  |
| Access | Khoa CNTT |  |  |

| LỊCH SỬ BẢN SỬA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Person | Date | Description |
| 1.0 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 22/04/2025 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 23/04/2025 | Chỉnh sửa |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn |  | Đỗ Thành Bảo Ngọc | Signature: |  |
|  |  |  | Date: | …/…/2025 |
| Chủ sở hữu |  | Đỗ Thành Bảo Ngọc | Signature: |  |
|  |  |  | Date: | …/…/2025 |
| Scrum master |  | Phạm Thị Thu Hà | Signature: |  |
|  |  |  | Date: | …/…/2025 |
| Thành viên |  | Lương Văn Ái | Signature: |  |
|  |  |  | Date: | …/…/2025 |
|  |  | Huỳnh Nguyễn Cao Đức | Signature: |  |
|  |  |  | Date: | …/…/2025 |
|  |  | Nguyễn Thị Thu Thảo | Signature: |  |
|  |  |  | Date: | …/…/2025 |
|  |  | Nguyễn Công Đoàn | Signature: |  |
|  |  |  | Date: | …/…/2025 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	1

1.1.	Mục đích	1

1.2.	Phạm vi	1

1.3.	Tham khảo	1

1.4	Biểu đồ UseCase Tổng quát	2

2.	Product Backlog	3

2.1.	Danh sách các Product Backlog trong Hệ thống	3

2.1.1 PB01-Đăng nhập	7

2.1.2 PB02-Đăng ký	8

2.1.3 PB03-Đăng xuất	9

2.1.4 PB04-Cập nhật thông tin cá nhân	9

2.1.5 PB05- Tìm kiếm	10

2.1.6 PB06- Xem bác sĩ	11

2.1.7 PB07- Xem dịch vụ	12

2.1.8 PB08 – Xem lịch	13

2.1.9 PB09 – Kê đơn thuốc	14

2.1.10 PB10 – Xem đánh giá	15

2.1.11 PB11 – Đánh giá	16

2.1.12 PB12 – Đặt lịch	16

2.1.13 PB13 – Quản lý nhân viên	17

2.1.14 PB14 – Quản lý đánh giá	18

2.1.15 PB15 – ChatBot AI	19

2.1.16 PB16 – Quản lý khách hàng	20

2.1.17 PB17 – Quản lý lịch hẹn	21

2.1.18 PB18 – Quản lý dịch vụ	22

2.1.19 PB19 – Quản lý doanh thu	23

2.1.20 PB20 – Quản lý hóa đơn	24

2.1.21 PB21 – Quản lý pet	25

2.1.22 PB22 – Quản lý thuốc	26

2.1.23 PB23 – Phân quyền	27

2.1.24 PB24 – Xem hồ sơ bệnh án	28

2.1.25 PB25 – Thanh toán	29

2.1.26 PB26 – Quản lý loại dịch vụ	30

2.1.27 PB27 – Quản lý kho	31

2.1.28 PB28 – Quản lý tồn kho	32

2.1.29 PB29 – Quản lý nhà cung cấp	32

2.1.30 PB30 – Quản lý chức vụ	33

2.1.31 PB31 – Quản lý lương	34

2.2.	Phân tích về Sprint Backlog	35

3.	Hạn chế	35

4.	Tóm lược	35

# GIỚI THIỆU

## Mục đích

- Xác định yêu cầu, ý tưởng và các vấn đề liên quan đến việc xây dựng dự án.

- Đưa ra các đề xuất dự án, kế hoạch hành động dự án, kiến trúc, giải pháp thực hiện, bao gồm cả về quy hoạch, phát triển, thực hiện và giám sát các dự án. Ngoài ra, xác định nhu cầu kinh doanh, các vấn đề hoặc tình huống liên quan đến các dự án khởi tạo, xây dựng và các rủi ro khi triển khai dự án.

## Phạm vi

Bên cạnh việc cung cấp cho bạn các tài liệu, nó sẽ liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm phát triển trong dự án này, quy trình và khuôn khổ mà dự án sẽ áp dụng.

Tài liệu này đưa ra kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm dự trên quy trình Scrum bao gồm: thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và một số ngày làm việc. Đây là kế hoạch chung và sẽ được cập nhật chi tiết về quy trình phát triển phần mềm trong phiên bản tiếp theo của tài liệu. Đề xuất bao gồm giới thiệu các giải pháp, xác định cách tốt nhất để phát triển mà chúng tôi tạo ra, tổng chi phí ước tính, thời gian hoàn vốn và khối lượng hòa vốn cho dự án.

## Tham khảo

Table 1.1: Danh mục tài liệu tham khảo

| No | Document Information | References |
| --- | --- | --- |
| 1 | Scrum Process | https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum |
| 2 | HTML, CSS, JS | https://www.w3schools.com/ |
| 3 | React | https://www.react.dev/ |
| 4 | NextJS | https://nextjs.org/docs/pages/building-your-application/authentication |
| 5 | NestJS | https://docs.nestjs.com/ |
| 6 | NodeJS | https://www.nodejs.org/en/learn/getting-started/introduction-to-nodejs |
| 7 | Information | Requirement Document |

## Biểu đồ UseCase Tổng quát

# Product Backlog

Danh sách các Product Backlog trong Hệ thống

- Bảng 1: Đặc tả tổng quát các Product Backlog

| ID | Chủ đề | Với | Mong muốn | Nên | Độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB01 | Đăng nhập | Khách Hàng/Admin/Nhân Viên | Truy cập vào hệ thống | Người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống | 1 |
| PB02 | Đăng ký | Khách vãng lai | Thêm tài khoản khoản vào hệ thống | Khách hàng có thể đăng kí tài khoản | 1 |
| PB03 | Đăng xuất | Khách Hàng/Admin/Nhân Viên | Đăng xuất khỏi hệ thống | Người dùng có thể đăng xuất khỏi hệ thống của mình | 1 |
| PB04 | Thông Tin Cá Nhân | Khách Hàng | Cập nhật thông tin cá nhân | Khách hàng có thể xem và cập nhật thông tin của mình | 3 |
| PB05 | Tìm kiếm | Khách Vãng Lai/Khách Hàng | Tìm kiếm nhân viên/ dịch vụ | Khách hàng có thể tìm sản phẩm, dịch vụ phù hợp để thao tác | 2 |
| PB06 | Xem bác sĩ | Khách vãng lai/Khách Hàng | Xem danh sách bác sĩ | Khách hàng có thể xem chi tiết các dịch vụ chăm sóc thú cưng | 2 |
| PB07 | Xem dịch vụ | Khách vãng lai/Khách Hàng | Xem danh sách dịch vụ | Người dùng có thể xem bài đăng sức khỏe, bài viết | 1 |
| PB08 | Xem lịch | Nhân viên | Xem lịch hẹn | Người dùng có thể xem lịch hẹn đã đặt trước | 1 |
| PB09 | Kê đơn thuốc | Nhân viên | Nhập thông tin đơn thuốc cho thú cưng | Nhân viên có thể kê đơn thuốc cho thú cưng sau khi khám | 2 |
| PB010 | Xem đánh giá | Khách vãng lai/Khách hàng | Xem nhận xét về dịch vụ / nhân viên | Khách hàng có thể xem phản hồi từ người dùng khác | 1 |
| PB11 | Đánh giá | Khách vãng lai/Khách hàng | Gửi đánh giá về dịch vụ/nhân viên | Khách hàng có thể gửi phản hồi sau khi sử dụng dịch vụ | 2 |
| PB12 | Đặt lịch | Khách vãng lai/Khách hàng | Đặt lịch khám với nhân viên | Khách hàng có thể đặt lịch hẹn khám thú cưng | 2 |
| PB13 | Quản lý nhân viên | Admin | Quản lý nhân viên | Admin có thể thêm/sửa/xóa/ cập nhật đội ngũ nhân viên | 2 |
| PB14 | Quản lý đánh giá | Admin/Nhân viên | Quản lý đánh giá | Admin có thể duyệt và kiểm soát đánh giá người dùng | 2 |
| PB15 | chatbotAI | Khách vãng lai/Khách Hàng | Tra cứu bệnh bằng cách đặt câu hỏi cho AI | Khách hàng có thể có được thông tin về căn bệnh, triệu chứng và cách phòng tránh bằng cách đặt câu hỏi cho AI | 1 |
| PB16 | Quản lý khách hàng | Admin/Nhân viên | Quản lý khách hàng | Admin có thể xem thông tin khách hàng đang hoạt động | 2 |
| PB17 | Quản lý lịch hẹn | Admin/Nhân viên | Quản lý lịch hẹn | Nhân viên có thể phân công lịch khám, điều chỉnh thời gian | 2 |
| PB18 | Quản lý dịch vụ | Admin/Nhân viên | Quản lý dịch vụ | Admin có thể xem, xóa, sửa các danh mục | 2 |
| PB19 | Quản lý doanh thu | Admin/Nhân viên | Quản lý doanh thu | Admin có thể thống kê tổng thu nhập theo từng tháng | 2 |
| PB20 | Quản lý hóa đơn | Nhân viên / Admin | Quản lý hóa đơn | Admin và nhân viên có thể tạo, sửa, xóa và xem chi tiết hóa đơn | 2 |
| PB21 | Quản lý pet | Nhân viên/ Admin | Quản lý thú cưng | Nhân viên có thể quản lý thông tin từng thú cưng riêng biệt | 2 |
| PB22 | Quản lý thuốc | Nhân viên/ Admin | Quản lý thuốc | Nhân viên/Admin có thể thêm, chỉnh sửa và theo dõi tồn kho thuốc | 2 |
| PB23 | Phân quyền | Admin | Thống kê, báo cáo | Admin có thể cấu hình phân quyền, kiểm soát quyền thao tác | 3 |
| PB24 | Xem hồ sơ bệnh án | Nhân viên | Xem thông tin bệnh án thú cưng | Người dùng có thể xem chi tiết các hồ sơ bệnh liên quan thú cưng của mình | 2 |
| PB25 | Thanh toán | Khách vãng lai/ Khách hàng | Thanh toán đặt cọc dịch vụ | Khách hàng có thể đặt cọc trực tuyến và thanh toán số tiền còn lại tại quầy | 2 |
| PB26 | Quản lý loại dịch vụ | Nhân viên/ Admin | Quản lý loại dịch vụ | Admin và nhân viên có thể thêm, sửa, xóa, xem các loại dịch vụ | 2 |
| PB27 | Quản lý kho | Nhân viên/ Admin | Quản lý kho | Nhân viên có thể nhập/xuất kho, theo dõi số lượng thuốc | 2 |
| PB28 | Quản lý tồn kho | Nhân viên/ Admin | Theo dõi tồn kho | Admin và nhân viên có thể xem số lượng tồn và tình trạng thuốc | 2 |
| PB29 | Quản lý nhà cung cấp | Nhân viên/ Admin | Quản lý nhà cung cấp | Admin có thể thêm, sửa, xóa, xem thông tin nhà cung cấp | 2 |
| PB30 | Quản lý chức vụ | Admin | Quản lý chức vụ | Admin có thể thêm, sửa, xóa, xem danh sách chức vụ | 2 |
| PB31 | Quản lý lương | Admin/Nhân vên | Quản lý lương | Admin/Nhân viên (kế toán) có thể thêm, sửa, xóa, bảng lương nhân viên | 2 |

*Giải thích: Độ ưu tiên càng tăng thì càng quan trọng

### 2.1.1 PB01-Đăng nhập

| ID | PB01 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Đăng nhập |
| Mô tả | Người dùng đã có tài khoản có thể truy cập hệ thống. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Thiết kế form đăng nhập (email, mật khẩu). - Xác thực thông tin qua API đăng nhập. - Nếu thành công: lưu token/phiên và chuyển sang giao diện dashboard. - Nếu thất bại: hiện thông báo lỗi “Sai thông tin đăng nhập”. |
| Điều kiện trước | - Khách vãng lai vào giao diện trang chủ, nhấn chọn nút “Đăng nhập”. - Khi giao diện đăng ký đổ ra, tiếp tục nhập các thông tin yêu cầu vào form đăng nhập. - Sau đó, nhấn nút “Đăng nhập” để gửi yêu cầu lên hệ thống - Hệ thống tiến hành kiểm tra email, mật khẩu. - Nếu email và mật khẩu hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo “Đăng nhập thành công” và sẽ chuyển tới giao diện trang chủ. - Nếu không hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Đăng nhập thất bại”. |
| Điều kiện sau | - Giao diện được tải thành công và Người dùng truy cập hệ thống, giao diện tùy theo vai trò (khách/admin/nhân viên). |
| Công nghệ sử dụng | - Frontend: VueJS + Bootstrap (giao diện người dùng). - Backend: Laravel (PHP) - Database: MySQL (lưu trữ thông tin). - API: Laravel Route |
| Độ phức tạp | Cao |

### 2.1.2 PB02-Đăng ký

| ID | PB02 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Đăng ký |
| Mô tả | Khách vãng lai có thể đăng ký tài khoản truy cập Website |
| Tiêu chí chấp nhận | - Thiết kế giao diện đăng ký tài khoản. - Xử lý logic kiểm tra email đăng ký và gọi API đăng ký tài khoản. - Kiểm duyệt thông tin vừa đăng ký. - Hiển thị thống báo và chuyển sang giao diện đăng nhập nếu thành công hoặc thông báo nếu đăng ký thất bại. |
| Điều kiện trước | - Khách vãng lai vào giao diện trang chủ, nhấn chọn nút “Đăng ký”. - Khi giao diện đăng ký đổ ra, tiếp tục nhập các thông tin yêu cầu vào form đăng ký. - Sau đó, nhấn nút “Tạo tài khoản” để gửi yêu cầu đăng ký tài khoản mới. - Hệ thống tiến hành kiểm tra email, mật khẩu. - Nếu email và mật khẩu hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo “Đăng ký thành công” và sẽ chuyển tới giao diện đăng nhập. - Nếu không hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Email đã tồn tại” hoặc “Mật khẩu chưa đúng định dạng”. |
| Điều kiện sau | - Giao diện được tải thành công và khách vãng lai có thể thấy các nút tùy chọn chức năng. |
| Công nghệ sử dụng | - Frontend: VueJS + Bootstrap (giao diện người dùng). - Backend: Laravel (PHP) - Database: MySQL (lưu trữ thông tin). - API: Laravel Route |
| Độ phức tạp | Cao |

### 2.1.3 PB03-Đăng xuất

| ID | PB03 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Đăng xuất |
| Mô tả | Người dùng có thể thoát khỏi hệ thống và hủy phiên đăng nhập |
| Tiêu chí chấp nhận | - Nút “Đăng xuất” luôn hiển thị sau khi đăng nhập. - Khi nhấn: gọi API logout, xóa token, chuyển về trang chủ hoặc đăng nhập. - Session người dùng bị xóa. |
| Điều kiện trước | - Đã đăng nhập hệ thống. |
| Điều kiện sau | - Không thể truy cập tính năng yêu cầu xác thực |
| Công nghệ sử dụng | - Frontend: VueJS + Bootstrap (giao diện người dùng). - Backend: Laravel (PHP) - Database: MySQL (lưu trữ thông tin). - API: Laravel Route |
| Độ phức tạp | Trung bình |

### 2.1.4 PB04-Cập nhật thông tin cá nhân

| ID | PB04 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Cập nhật thông tin cá nhân |
| Mô tả | Người dùng có thể xem và cập nhật thông tin cá nhân trên hệ thống |
| Tiêu chí chấp nhận | - Thiết kế giao diện trang thông tin cá nhân (Hiển thị tên, email, số điện thoại, địa chỉ, ảnh đại diện, v.v.). - Xử lý logic để lấy và hiển thị thông tin cá nhân từ cơ sở dữ liệu. - Tạo tính năng chỉnh sửa thông tin cá nhân cho phép người dùng thay đổi thông tin cơ bản (email, số điện thoại, mật khẩu, địa chỉ, ảnh đại diện). - Cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu khi người dùng lưu thay đổi. |
| Điều kiện trước | - Thành viên đã đăng nhập vào tài khoản. - Thành viên có thông tin cá nhân đã được lưu trong hệ thống. |
| Điều kiện sau | - Thành viên có thể xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân. - Thông tin cá nhân được cập nhật thành công sau khi thay đổi và hệ thống hiển thị thông báo xác nhận. |
| Công nghệ sử dụng | Frontend: VueJS + Bootstrap (giao diện người dùng). Backend: Laravel (PHP) Database: MySQL (lưu trữ thông tin). API: Laravel Route |
| Độ phức tạp | Trung Bình |

### 2.1.5 PB05- Tìm kiếm

| ID | PB05 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Tìm kiếm |
| Mô tả | Người dùng có thể sử dụng thanh tìm kiếm trên trang để tìm các bác sĩ, dịch vụ chăm sóc thú cưng hoặc các bài viết liên quan. Hệ thống hiển thị kết quả phù hợp dựa trên từ khóa nhập vào. |
| Các bước thực hiện | - Người dùng nhập từ khóa (ví dụ: "khám cho chó", "bác sĩ Nam") vào thanh tìm kiếm. - Nhấn nút Tìm kiếm hoặc Enter. - Hệ thống xử lý từ khóa và hiển thị danh sách kết quả phù hợp. - Người dùng có thể click vào từng kết quả để xem chi tiết. |
| Điều kiện trước | - Người dùng đã truy cập vào hệ thống. - Có dữ liệu về bác sĩ, dịch vụ hoặc bài viết trong hệ thống. |
| Điều kiện sau | - Hệ thống trả về danh sách kết quả tương ứng. - Nếu không có kết quả, hiển thị thông báo: "Không tìm thấy kết quả phù hợp". |
| Công nghệ sử dụng | Frontend: VueJS + Bootstrap (giao diện người dùng). Backend: Laravel (PHP) Database: MySQL (lưu trữ thông tin). API: Laravel Route |
| Độ phức tạp | Trung bình |

### 2.1.6 PB06- Xem bác sĩ

| ID | PB06 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Xem bác sĩ |
| Mô tả | Người dùng có thể xem danh sách các bác sĩ thú y, thông tin chi tiết như chuyên môn, kinh nghiệm, lịch làm việc, đánh giá… để lựa chọn bác sĩ phù hợp. |
| Các bước thực hiện | - Người dùng truy cập trang Bác sĩ từ thanh điều hướng hoặc trang chủ. - Hệ thống hiển thị danh sách các bác sĩ thú y với thông tin cơ bản: Ảnh đại diện, Tên bác sĩ, Giá khám, Đánh giá trung bình (nếu có) - Người dùng có thể: - Nhấn vào một bác sĩ để xem thông tin chi tiết - Lọc hoặc tìm kiếm bác sĩ theo chuyên môn (ví dụ: nội khoa, phẫu thuật…) - Khi vào trang chi tiết bác sĩ, hệ thống hiển thị: - Tiểu sử, kinh nghiệm - Giá khám - Lịch làm việc - Các đánh giá từ khách hàng - Nút Đặt lịch hẹn (nếu có) |
| Điều kiện trước | - Hệ thống đã có dữ liệu về bác sĩ. - Dữ liệu bao gồm ảnh, tên, chuyên môn, mô tả, thời gian làm việc, đánh giá, v.v |
| Điều kiện sau | - Người dùng thấy thông tin rõ ràng, dễ hiểu. - Có thể chuyển hướng sang đặt lịch hẹn với bác sĩ đó nếu muốn. |
| Công nghệ sử dụng | Frontend: VueJS + Bootstrap (giao diện người dùng). Backend: Laravel (PHP) Database: MySQL (lưu trữ thông tin). API: Laravel Route |
| Độ phức tạp | Trung bình |

### 2.1.7 PB07- Xem dịch vụ

| ID | PB07 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Xem dịch vụ |
| Mô tả | Người dùng có thể xem tất cả các dịch vụ hiện có như khám bệnh, tắm rửa, tiêm phòng... Họ cũng có thể click vào từng dịch vụ để xem mô tả chi tiết, giá tiền và thông tin liên quan. |
| Các bước thực hiện | - Người dùng truy cập vào mục Dịch vụ trên thanh điều hướng (menu). - Hệ thống hiển thị danh sách các dịch vụ đang cung cấp. - Người dùng có thể lọc theo loại dịch vụ (ví dụ: khám, tiêm, spa...). - Người dùng nhấn vào nút Xem chi tiết của một dịch vụ. - Hệ thống mở trang chi tiết dịch vụ (hoặc modal) bao gồm mô tả, hình ảnh, giá tiền, thời gian thực hiện... |
| Điều kiện trước | - Hệ thống đã có danh sách các dịch vụ được lưu trong cơ sở dữ liệu. - Người dùng đang truy cập hệ thống (không cần đăng nhập). |
| Điều kiện sau | - Hệ thống hiển thị thông tin dịch vụ theo yêu cầu. - Cho phép người dùng chuyển sang đặt lịch nếu muốn sử dụng dịch vụ. |
| Công nghệ sử dụng | Frontend: VueJS + Bootstrap (giao diện người dùng). Backend: Laravel (PHP) Database: MySQL (lưu trữ thông tin). API: Laravel Route |
| Độ phức tạp | Thấp |

### 2.1.8 PB08 – Xem lịch

| ID | PB08 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Xem hồ sơ bệnh |
| Mô tả | Nhân viên có thể xem danh sách lịch hẹn khám bệnh đã được phân công cho mình, bao gồm thông tin thú cưng, chủ nuôi, thời gian khám, dịch vụ khám và trạng thái cuộc hẹn. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Hiển thị danh sách lịch hẹn theo ngày, tuần hoặc tháng dưới dạng bảng hoặc lịch trực quan. - Bác sĩ chỉ xem được các lịch liên quan đến mình. - Có thể nhấn vào mục lịch để xem chi tiết lịch hẹn. |
| Điều kiện trước | - Tài khoản bác sĩ đã đăng nhập. - Hệ thống đã có dữ liệu phân công lịch hẹn cho bác sĩ. |
| Điều kiện sau | - Bác sĩ có thể thấy đầy đủ các lịch hẹn của mình. - Các trạng thái lịch được hiển thị rõ ràng và dễ phân biệt. |
| Công nghệ sử dụng | - Frontend: VueJS + Bootstrap (giao diện người dùng). - Backend: Laravel (PHP) - Database: MySQL (lưu trữ thông tin). - API: Laravel Route |
| Độ phức tạp | Trung bình |

### 2.1.9 PB09 – Kê đơn thuốc

| ID | PB09 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Kê đơn thuốc |
| Mô tả | Admin và nhân viên có thể kê đơn thuốc cho thú cưng sau khi khám bệnh, bao gồm thông tin thuốc, liều lượng, cách dùng và thời gian điều trị. |
| Các bước thực hiện | - Thiết kế giao diện nhập đơn thuốc trong hồ sơ bệnh. - Nhập thông tin: tên thuốc, liều dùng, số ngày sử dụng, hướng dẫn dùng thuốc. - Gọi API lưu đơn thuốc vào hồ sơ bệnh tương ứng. - Hiển thị đơn thuốc trên giao diện và lưu vào lịch sử hồ sơ thú cưng. - Thông báo khi kê đơn thành công hoặc lỗi nếu thiếu thông tin. |
| Điều kiện trước | - Nhân viên thú y đã đăng nhập hệ thống. - Đã khám bệnh và có hồ sơ bệnh án cho thú cưng cần kê đơn. - Truy cập chức năng “Kê đơn thuốc” từ giao diện hồ sơ bệnh. |
| Điều kiện sau | - Hệ thống lưu thành công đơn thuốc trong hồ sơ bệnh. - Đơn thuốc được hiển thị trong giao diện chi tiết bệnh án và có thể xem lại bất kỳ lúc nào. |
| Công nghệ sử dụng | Frontend: VueJS + Bootstrap (giao diện người dùng). Backend: Laravel (PHP) Database: MySQL (lưu trữ thông tin). API: Laravel Route |
| Độ phức tạp | Trung bình |

### 2.1.10 PB10 – Xem đánh giá

| ID | PB10 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Xem Đánh giá |
| Mô tả | Người dùng có thể xem các đánh giá (sao và nhận xét) mà những khách hàng khác đã để lại cho từng dịch vụ hoặc bác sĩ. Điều này giúp họ đưa ra lựa chọn tốt hơn. |
| Các bước thực hiện | - Người dùng truy cập vào phần Dịch vụ hoặc Bác sĩ. - Hệ thống hiển thị danh sách dịch vụ hoặc bác sĩ. - Người dùng chọn một mục cụ thể (VD: Dịch vụ "Tắm gội thú cưng"). - Hệ thống chuyển đến trang chi tiết có tab hoặc phần Đánh giá. - Tại đây, hệ thống hiển thị:Danh sách các đánh giá gồm: Tên người dùng, số sao, nội dung nhận xét, thời gian gửi. - (Tuỳ chọn) Người dùng có thể lọc đánh giá theo mức sao |
| Điều kiện trước | - Hệ thống đã lưu các đánh giá của người dùng trong database. - Người dùng không cần đăng nhập để xem (chỉ cần đăng nhập để viết đánh giá). |
| Điều kiện sau | - Hệ thống hiển thị đầy đủ các đánh giá liên quan. - Cho phép chuyển hướng sang viết đánh giá nếu người dùng đủ điều kiện (đã từng sử dụng dịch vụ). |
| Công nghệ sử dụng | Frontend: VueJS + Bootstrap (giao diện người dùng). Backend: Laravel (PHP) Database: MySQL (lưu trữ thông tin). API: Laravel Route |
| Độ phức tạp | Trung bình |

### 2.1.11 PB11 – Đánh giá

| ID | PB11 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Đánh giá |
| Mô tả | Khách hàng có thể đánh giá chất lượng dịch vụ hoặc bác sĩ sau khi sử dụng.. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Giao diện hiển thị form: số sao, nhận xét. - Gửi đánh giá qua API, liên kết với bác sĩ/dịch vụ. - Chỉ cho phép đánh giá nếu lịch hẹn đã hoàn tất. - Hiển thị đánh giá công khai. |
| Điều kiện trước | - Người dùng đã đăng nhập hệ thống. - Đã hoàn thành ít nhất một lịch hẹn liên quan đến bác sĩ hoặc dịch vụ cần đánh giá. - Không có đánh giá trùng lặp cho cùng một lịch. |
| Điều kiện sau | - Đánh giá được lưu trong hệ thống và hiển thị công khai ở mục dịch vụ/bác sĩ tương ứng. |
| Công nghệ sử dụng | - Frontend: VueJS + Bootstrap (giao diện người dùng). - Backend: Laravel (PHP) - Database: MySQL (lưu trữ thông tin). - API: Laravel Route |
| Độ phức tạp | Trung bình |

### 2.1.12 PB12 – Đặt lịch

| ID | PB012 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Đặt lịch |
| Mô tả | Khách hàng đặt lịch khám cho thú cưng với bác sĩ vào thời gian phù hợp, lựa chọn dịch vụ mong muốn. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Giao diện chọn thú cưng, bác sĩ, dịch vụ, ngày giờ. - Kiểm tra trùng lịch hẹn. - Gửi yêu cầu đặt lịch lên server và nhận phản hồi trạng thái. |
| Điều kiện trước | - Khách hàng đã đăng nhập. - Có ít nhất một thú cưng đã khai báo trong hồ sơ. - Chọn bác sĩ có ca trực trong thời gian mong muốn. - Có kết nối Internet ổn định. |
| Điều kiện sau | - Lịch hẹn được tạo với trạng thái “Chờ xác nhận” hoặc “Chờ thanh toán đặt cọc”. - Giao diện cập nhật danh sách lịch đã đặt. - Thông báo xác nhận được gửi (qua ứng dụng). |
| Công nghệ sử dụng | - Frontend: VueJS + Bootstrap (giao diện người dùng). - Backend: Laravel (PHP) - Database: MySQL (lưu trữ thông tin). - API: Laravel Route |
| Độ phức tạp | Cao |

### 2.1.13 PB13 – Quản lý nhân viên

| ID | PB13 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Quản lý nhân viên |
| Mô tả | Admin có thể thêm, sửa, xóa và xem thông tin nhân viên trong hệ thống để đảm bảo quản lý tổ chức tốt. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Hiển thị danh sách nhân viên với thông tin cơ bản (họ tên, email, chức vụ, trạng thái). - Cho phép thêm mới nhân viên qua form nhập liệu. - Cho phép cập nhật thông tin nhân viên. Có thể xóa (hoặc vô hiệu hóa) tài khoản nhân viên. - Mỗi tài khoản nhân viên sẽ được gán 1 phân quyền tương ứng. |
| Điều kiện trước | - Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống. - Giao diện quản lý có menu “Quản lý nhân viên”. |
| Điều kiện sau | - Danh sách nhân viên hiển thị đầy đủ, có thể thao tác ngay (thêm, sửa, xóa). - Dữ liệu nhân viên được đồng bộ với hệ thống phân quyền. - Hệ thống hiển thị thông báo sau mỗi hành động thành công/thất bại. |
| Công nghệ sử dụng | - Frontend: VueJS + Bootstrap (giao diện người dùng). - Backend: Laravel (PHP) - Database: MySQL (lưu trữ thông tin). - API: Laravel Route |
| Độ phức tạp | Trung bình |

### 2.1.14 PB14 – Quản lý đánh giá

| ID | PB14 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Quản lý đánh giá |
| Mô tả | Nhân viên và admin có thể xem, ẩn hoặc xoá đánh giá từ khách hàng về dịch vụ đã sử dụng. Khách hàng có thể để lại đánh giá sau mỗi lịch hẹn, giúp cải thiện chất lượng phục vụ. |
| Các bước thực hiện | - Khách hàng đã đăng nhập có thể đánh giá dịch vụ. - Giao diện đánh giá gồm: - Mức độ hài lòng (1–5 sao) - Nội dung nhận xét - Gọi API để lưu đánh giá vào hệ thống. - Nhân viên/admin có thể: - Xem danh sách đánh giá. - hiển thị đánh giá lên website. - Ẩn hoặc xoá các đánh giá không phù hợp. - Lọc đánh giá theo bác sĩ, dịch vụ, thời gian hoặc điểm sao. |
| Điều kiện trước | - Người dùng có tài khoản và đã đăng nhập để đánh giá. |
| Điều kiện sau | - Đánh giá được ghi nhận và hiển thị trong hệ thống quản trị. - Quản trị viên có thể kiểm soát việc hiển thị đánh giá công khai. |
| Công nghệ sử dụng | - Frontend: VueJS + Bootstrap (giao diện người dùng). - Backend: Laravel (PHP) - Database: MySQL (lưu trữ thông tin). - API: Laravel Route |
| Độ phức tạp | Thấp |

### 2.1.15 PB15 – ChatBot AI

| ID | PB15 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Chatbox AI. |
| Mô tả | Hệ thống tích hợp AI để hỗ trợ người dùng tra cứu dịch vụ, hỏi đáp nhanh, hướng dẫn đặt lịch và chăm sóc thú cưng. Chatbot phản hồi tự động dựa trên dữ liệu và lịch sử tương tác. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Giao diện khung chat nằm cố định ở góc màn hình. - Người dùng có thể nhập câu hỏi tự nhiên (ví dụ: “Có bác sĩ nào rảnh chiều nay không?”). - AI phân tích ngôn ngữ và trả lời tức thời. - Hệ thống có thể đề xuất đặt lịch, giới thiệu dịch vụ, hoặc gọi API theo yêu cầu. |
| Điều kiện trước | - Người dùng đã truy cập hệ thống (có thể là khách vãng lai hoặc đã đăng nhập). - Trình duyệt hỗ trợ JavaScript để hiển thị và xử lý khung chat. - Hệ thống AI đã được huấn luyện với dữ liệu phù hợp: dịch vụ, lịch làm việc, câu hỏi thường gặp (FAQ), hồ sơ thú cưng,... - Kết nối Internet ổn định để gửi request đến server hoặc AI backend (OpenAI hoặc mô hình nội bộ). |
| Điều kiện sau | - Người dùng có thể nhận thông tin gợi ý hữu ích: dịch vụ phù hợp, thời gian bác sĩ rảnh, quy trình đăng ký,... - Với người đã đăng nhập, lịch sử cuộc hội thoại sẽ được lưu lại để cá nhân hóa lần sử dụng sau. |
| Công nghệ sử dụng | - Frontend: VueJS + Bootstrap (giao diện người dùng). - Backend: Laravel (PHP) - Database: MySQL (lưu trữ thông tin). - API: Laravel Route |
| Độ phức tạp | Cao |

### 2.1.16 PB16 – Quản lý khách hàng

| ID | PB16 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Quản lý khách hàng |
| Mô tả | Nhân viên và admin có thể tạo mới, chỉnh sửa và tra cứu thông tin khách hàng. Hồ sơ khách hàng bao gồm thông tin cá nhân, danh sách thú cưng, lịch sử lịch hẹn và các hoạt động liên quan đến chăm sóc thú cưng. Việc quản lý thông tin khách hàng giúp cá nhân hóa dịch vụ và tăng hiệu quả chăm sóc. |
| Các bước thực hiện | - Nhân viên đăng nhập có thể: - Tạo khách hàng mới: họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ. - Chỉnh sửa thông tin khách hàng khi cần thiết. - Hệ thống hiển thị danh sách khách hàng kèm các thông tin cơ bản. - Có thể: - Xem danh sách thú cưng thuộc khách hàng - Xem lịch sử khám, đơn thuốc và lịch hẹn của khách hàng - Tìm kiếm theo tên, số điện thoại, email - Gọi API để lưu và cập nhật dữ liệu khách hàng vào hệ thống. |
| Điều kiện trước | - Nhân viên đã đăng nhập hệ thống và có quyền quản lý lịch hẹn. - Truy cập giao diện “Quản lý khách hàng”. - Email hoặc số điện thoại không bị trùng lặp với khách hàng khác. |
| Điều kiện sau | - Hệ thống cập nhật danh sách lịch hẹn theo thời gian thực. |
| Công nghệ sử dụng | - Frontend: VueJS + Bootstrap (giao diện người dùng). - Backend: Laravel (PHP) - Database: MySQL (lưu trữ thông tin). - API: Laravel Route |
| Độ phức tạp | Trung bình |

### 2.1.17 PB17 – Quản lý lịch hẹn

| ID | PB17 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Quản lý lịch hẹn |
| Mô tả | Nhân viên hoặc admin có thể huỷ và theo dõi lịch hẹn khám, điều trị, tiêm phòng cho thú cưng. Thông tin được liên kết với chủ nuôi và bác sĩ phụ trách. |
| Các bước thực hiện | - Thiết kế giao diện quản lý lịch hẹn dạng bảng hoặc lịch tuần/tháng. - Gọi API lưu lịch hẹn vào hệ thống. - Hiển thị danh sách lịch hẹn sắp tới, cho phép lọc theo ngày, bác sĩ, loại dịch vụ. - Huỷ lịch khi cần. - Thông báo nhắc lịch (email). |
| Điều kiện trước | - Nhân viên đã đăng nhập hệ thống và có quyền quản lý lịch hẹn. - Truy cập giao diện “Quản lý lịch hẹn”. |
| Điều kiện sau | - Hệ thống cập nhật danh sách lịch hẹn theo thời gian thực. |
| Công nghệ sử dụng | - Frontend: VueJS + Bootstrap (giao diện người dùng). - Backend: Laravel (PHP) - Database: MySQL (lưu trữ thông tin). - API: Laravel Route |
| Độ phức tạp | Trung bình |

### 2.1.18 PB18 – Quản lý dịch vụ

| ID | PB18 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Quản lý dịch vụ |
| Mô tả | Nhân viên và admin có thể tạo, chỉnh sửa, xoá và quản lý danh sách các dịch vụ thú y như khám bệnh, tiêm phòng, spa thú cưng, triệt sản, xét nghiệm để khách hàng lựa chọn khi đặt lịch. |
| Các bước thực hiện | - Thiết kế giao diện danh sách dịch vụ, gồm các trường thông tin: - Tên dịch vụ, mô tả chi tiết, giá tiền... - Gọi API để: - Thêm mới dịch vụ, Chỉnh sửa thông tin dịch vụ, xoá dịch vụ - phân loại theo nhóm (y tế, chăm sóc, làm đẹp,...). - Hỗ trợ tìm kiếm, lọc theo loại dịch vụ. |
| Điều kiện trước | - Nhân viên hoặc admin đã đăng nhập hệ thống. - Truy cập vào mục “Quản lý dịch vụ”. |
| Điều kiện sau | - Danh sách dịch vụ được cập nhật và đồng bộ trong hệ thống. |
| Công nghệ sử dụng | - Frontend: VueJS + Bootstrap (form + giao diện quản lý) - Backend: Laravel (PHP) (xử lý dữ liệu dịch vụ) - Database: MySQL (lưu danh mục dịch vụ) - API: RESTful API (thêm/sửa/xoá dịch vụ) |
| Độ phức tạp | Trung bình |

### 2.1.19 PB19 – Quản lý doanh thu

| ID | PB19 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Quản lý doanh thu |
| Mô tả | Admin và nhân viên có thể theo dõi tổng doanh thu theo ngày, tuần, tháng hoặc năm từ các dịch vụ đã thực hiện (khám bệnh, tiêm phòng, spa, kê đơn thuốc). Cho phép thống kê, xuất báo cáo và phân tích doanh thu theo từng loại dịch vụ hoặc theo nhân viên. |
| Các bước thực hiện | - Giao diện hiển thị biểu đồ, bảng thống kê doanh thu: - Tổng doanh thu theo thời gian - Doanh thu theo dịch vụ - Doanh thu theo nhân viên thực hiện - Gọi API lấy dữ liệu từ các hoá đơn, lịch hẹn đã thanh toán. - Hỗ trợ lọc theo thời gian, dịch vụ, nhân viên. - Cho phép xuất báo cáo ra Excel/PDF. |
| Điều kiện trước | - Admin hoặc nhân viên đã đăng nhập hệ thống. - Dữ liệu doanh thu được ghi nhận từ các hoạt động đã hoàn tất (lịch hẹn, đơn thuốc, thanh toán). |
| Điều kiện sau | - Bảng và biểu đồ thống kê hiển thị đúng theo thời gian, dịch vụ hoặc nhân viên. - Báo cáo doanh thu có thể xuất file. - Hệ thống cập nhật theo thời gian thực (nếu có hoá đơn mới). |
| Công nghệ sử dụng | - Frontend: VueJS + Bootstrap (biểu đồ doanh thu) - Backend: Laravel (PHP) (truy xuất dữ liệu doanh thu) - Database: MySQL (bảng hoá đơn, lịch sử thanh toán) - API: RESTful API (truy xuất thống kê, lọc doanh thu, xuất file) |
| Độ phức tạp | Cao |

### 2.1.20 PB20 – Quản lý hóa đơn

| ID | PB20 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Quản lý hóa đơn |
| Mô tả | Admin hoặc nhân viên có thể xem, tìm kiếm, và cập nhật thông tin các hóa đơn liên quan đến dịch vụ, thuốc và các khoản thanh toán khác của khách hàng. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Hiển thị danh sách hóa đơn gồm các thông tin(gồm: mã hóa đơn, tên khách hàng, ngày tạo, tổng tiền, trạng thái thanh toán (Đã thanh toán / Chưa thanh toán). - Có thể xem chi tiết hóa đơn, thêm hóa đơn mới, sửa thông tin hóa đơn, xóa hóa đơn. |
| Điều kiện trước | - Nhân viên hoặc admin đã đăng nhập. - Đã có dữ liệu dịch vụ và khách hàng. |
| Điều kiện sau | - Hệ thống hiển thị danh sách hóa đơn đầy đủ và cho phép thao tác. - Các thao tác cập nhật trạng thái sẽ lưu lại vào hệ thống. |
| Công nghệ sử dụng | - Frontend: VueJS + Bootstrap (giao diện người dùng). - Backend: Laravel (PHP) - Database: MySQL (lưu trữ thông tin). - API: Laravel Route |
| Độ phức tạp | Trung bình |

### 2.1.21 PB21 – Quản lý pet

| ID | PB21 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Quản lý thú cưng |
| Mô tả | Nhân viên và admin có thể tạo mới, chỉnh sửa hoặc tra cứu thông tin thú cưng của khách hàng. Mỗi thú cưng được liên kết với một chủ nuôi và có thể theo dõi lịch sử khám, đơn thuốc, tiêm phòng... Việc quản lý chính xác hồ sơ thú cưng giúp nâng cao hiệu quả chăm sóc và phục vụ. |
| Các bước thực hiện | - Nhân viên đăng nhập có thể tạo mới hoặc chỉnh sửa hồ sơ thú cưng. - Giao diện nhập thông tin thú cưng gồm: - Tên thú cưng - Loài, giống, giới tính - Ngày sinh (ước lượng nếu cần) - Ghi chú sức khoẻ (nếu có) - Ảnh đại diện (nếu có) - Gọi API để lưu thông tin vào hệ thống. - Nhân viên có thể: - Xem danh sách thú cưng theo từng khách hàng - Tìm kiếm, lọc theo tên, loài, giống hoặc chủ nuôi - Liên kết thú cưng với hồ sơ bệnh án, lịch hẹn và đơn thuốc |
| Điều kiện trước | - Nhân viên hoặc admin có tài khoản và đã đăng nhập hệ thống. - Thông tin khách hàng (chủ nuôi) đã tồn tại trong hệ thống. |
| Điều kiện sau | - Hồ sơ thú cưng được lưu trữ trong hệ thống. - Thú cưng được liên kết với đúng khách hàng và hiển thị ở các mục liên quan như lịch hẹn, bệnh án, đơn thuốc. |
| Công nghệ sử dụng | - Frontend: VueJS + Bootstrap (giao diện người dùng). - Backend: Laravel (PHP) - Database: MySQL (lưu trữ thông tin). - API: Laravel Route |
| Độ phức tạp | Trung bình |

### 2.1.22 PB22 – Quản lý thuốc

| ID | PB22 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Quản lý thuốc |
| Mô tả | Nhân viên hoặc admin có thể quản lý danh mục thuốc thú y trong hệ thống, bao gồm thêm mới, chỉnh sửa, xoá, và theo dõi tồn kho. |
| Các bước thực hiện | - Thiết kế giao diện danh sách thuốc với các cột thông tin: tên thuốc, đơn vị, công dụng, số lượng tồn, hạn dùng, nhà cung cấp. - Gọi API để: - Thêm thuốc mới vào kho - Cập nhật thông tin thuốc - Xoá thuốc khi không còn sử dụng - Hiển thị danh sách thuốc hiện tại - Cảnh báo khi thuốc gần hết hạn hoặc tồn kho thấp. - Tìm kiếm, lọc thuốc theo tên, loại, trạng thái (còn/hết). |
| Điều kiện trước | - Nhân viên đã đăng nhập và có quyền quản lý kho thuốc. - Truy cập vào giao diện “Kho thuốc”. |
| Điều kiện sau | - Danh sách thuốc được cập nhật chính xác và lưu trữ trong hệ thống. - Thuốc có thể được chọn khi kê đơn hoặc xuất kho. - Cảnh báo hiển thị khi thuốc sắp hết hạn. |
| Công nghệ sử dụng | - Frontend: VueJS + Bootstrap (giao diện người dùng). - Backend: Laravel (PHP) - Database: MySQL (lưu trữ thông tin). - API: Laravel Route |
| Độ phức tạp | Trung bình |

### 2.1.23 PB23 – Phân quyền

| ID | PB23 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Phân quyền người dùng |
| Mô tả | Hệ thống cho phép Admin gán quyền cho từng tài khoản (Admin, Nhân viên, Khách hàng), giới hạn quyền truy cập theo vai trò. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Mỗi người dùng được gán một vai trò (role). - Hệ thống từ chối truy cập nếu người dùng không có quyền. - Giao diện hiển thị chức năng phù hợp với từng vai trò. |
| Điều kiện trước | - Admin đăng nhập và có quyền phân quyền. - Hệ thống frontend đã có logic để ẩn/hiện theo quyền. |
| Điều kiện sau | - Người dùng chỉ thấy và sử dụng những tính năng đúng với vai trò được gán. |
| Công nghệ sử dụng | - Frontend: VueJS + Bootstrap (giao diện người dùng). - Backend: Laravel (PHP) - Database: MySQL (lưu trữ thông tin). - API: Laravel Route |
| Độ phức tạp | Cao |

### 2.1.24 PB24 – Xem hồ sơ bệnh án

| ID | PB24 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Xem hồ sơ bệnh |
| Mô tả | Admin và nhân viên có thể xem thông tin bệnh án của các thú cưng đã từng khám chữa tại cơ sở, phục vụ cho việc theo dõi, điều trị và quản lý hồ sơ. |
| Các bước thực hiện | - Thiết kế giao diện quản lý hồ sơ thú cưng. - Gọi API để lấy dữ liệu bệnh từ cơ sở dữ liệu. - Hiển thị thông tin gồm: - Tên thú cưng - Giống loài, tuổi, chủ nuôi - Ngày khám, bác sĩ phụ trách - Chẩn đoán, điều trị, đơn thuốc - Cho phép tìm kiếm và lọc theo tên thú cưng, chủ nuôi, ngày khám, loại bệnh. - Hiển thị cảnh báo nếu dữ liệu không tồn tại hoặc không có quyền truy cập. |
| Điều kiện trước | - Nhân viên hoặc admin đã đăng nhập hệ thống với quyền truy cập đã được cấp. - Truy cập vào giao diện quản trị và chọn mục “Hồ sơ bệnh thú cưng”. |
| Điều kiện sau | - Giao diện hiển thị đầy đủ danh sách hồ sơ bệnh thú cưng. |
| Công nghệ sử dụng | - Frontend: VueJS + Bootstrap (giao diện người dùng). - Backend: Laravel (PHP) - Database: MySQL (lưu trữ thông tin). - API: Laravel Route |
| Độ phức tạp | Trung bình |

### 2.1.25 PB25 – Thanh toán

| ID | PB25 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Thanh toán |
| Mô tả | Khách hàng có thể thanh toán một phần phí đặt lịch để xác nhận và giữ chỗ. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Hiển thị phí dịch vụ và số tiền cần đặt cọc. - Gọi cổng thanh toán (VNPay). - Sau khi thanh toán thành công, trạng thái lịch chuyển thành “Đã đặt cọc”. |
| Điều kiện trước | - Lịch hẹn đã được đặt nhưng chưa được xác nhận. - Khách hàng chọn thanh toán để giữ lịch. - Có tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử liên kết. |
| Điều kiện sau | - Thanh toán thành công được lưu lại trong bảng thanh_toans. - Lịch chuyển trạng thái “Đã đặt cọc” và bác sĩ nhận được thông báo. - Hệ thống đảm bảo khách hàng không thể thay đổi lịch hẹn tùy ý. |
| Công nghệ sử dụng | - Frontend: VueJS + Bootstrap (giao diện người dùng). - Backend: Laravel (PHP) - Database: MySQL (lưu trữ thông tin). - API: Laravel Route |
| Độ phức tạp | Trung bình |

### 2.1.26 PB26 – Quản lý loại dịch vụ

| ID | PB26 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Quản lý hồ sơ bệnh |
| Mô tả | Nhân viên và bác sĩ có thể tạo, cập nhật và tra cứu hồ sơ bệnh án của thú cưng sau mỗi lần khám. Hồ sơ bệnh án lưu trữ toàn bộ thông tin khám bệnh, chẩn đoán, phác đồ điều trị và được liên kết với thú cưng – khách hàng cụ thể. Việc lưu trữ hồ sơ giúp theo dõi tiến trình điều trị và chăm sóc sức khỏe lâu dài. |
| Các bước thực hiện | - Nhân viên hoặc bác sĩ đăng nhập có thể tạo hồ sơ bệnh án mới - Giao diện nhập thông tin gồm: - Tên thú cưng (được chọn từ danh sách thú cưng đã có) - Tên chủ nuôi (hiển thị kèm theo) - Ngày khám - Triệu chứng - Chẩn đoán - Phác đồ điều trị - Ghi chú - Tên bác sĩ điều trị - Gọi API để lưu thông tin hồ sơ bệnh án vào hệ thống - Nhân viên có thể: - Xem danh sách hồ sơ bệnh án theo thú cưng, ngày khám hoặc bác sĩ - Cập nhật diễn biến điều trị, lịch tái khám |
| Điều kiện trước | - Thú cưng và khách hàng đã được tạo trên hệ thống. - Nhân viên hoặc bác sĩ đã đăng nhập và có quyền thao tác. |
| Điều kiện sau | - Hồ sơ bệnh án được lưu trong hệ thống và liên kết với thú cưng tương ứng. - Bác sĩ hoặc nhân viên có thể tra cứu lại trong các lần khám sau. |
| Công nghệ sử dụng | - Frontend: VueJS + Bootstrap (giao diện người dùng). - Backend: Laravel (PHP) - Database: MySQL (lưu trữ thông tin). - API: Laravel Route |
| Độ phức tạp | Trung bình |

### 2.1.27 PB27 – Quản lý kho

| ID | PB27 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Quản lý kho |
| Mô tả | Admin/Nhân viên có thể tìm kiếm, thêm, sửa, xóa, xem thông tin của kho. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Hiển thị danh sách kho với các thông tin: Tên kho, Địa chỉ, …) - Cho phép thêm mới kho bằng form điền thông tin (Tên kho, Địa chỉ, Tình trạng) - Tìm kiếm kho theo tên (input ở phần đầu bảng danh sách). - Cho phép xóa, sửa thông qua button. |
| Điều kiện trước | - Đăng nhập đúng vai trò. - Có giao diện menu “Quản lý kho”. |
| Điều kiện sau | - Danh sách kho được hiển thị chính xác, đầy đủ, có thể tìm kiếm và thao tác. - Dữ liệu đồng bộ với cơ sở dữ liệu. - Giao diện cập nhật tức thời sau khi thao tác. |
| Công nghệ sử dụng | - Frontend: VueJS + Bootstrap (giao diện người dùng). - Backend: Laravel (PHP) - Database: MySQL (lưu trữ thông tin). - API: Laravel Route |
| Độ phức tạp | Trung bình |

### 2.1.28 PB28 – Quản lý tồn kho

| ID | PB28 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Quản lý tồn kho |
| Mô tả | Admin/Nhân viên có thể theo dõi lượng tồn kho theo thời gian thực để đảm bảo không bị thiếu hoặc dư thuốc |
| Tiêu chí chấp nhận | - Hiển thị danh sách vật tư còn tồn trong kho. - Tính toán số lượng tồn dựa vào lịch sử nhập – xuất - Cảnh báo khi số lượng thuốc sắp hết hạn. |
| Điều kiện trước | - Đăng nhập hệ thống. - Menu “Tồn kho” hiển thị trong giao diện quản lý. |
| Điều kiện sau | - Danh sách tồn kho hiển thị đầy đủ và cập nhật đúng. - Có cảnh báo hoặc thông báo khi thuốc sắp hết hạn. |
| Công nghệ sử dụng | - Frontend: VueJS + Bootstrap (giao diện người dùng). - Backend: Laravel (PHP) - Database: MySQL (lưu trữ thông tin). - API: Laravel Route |
| Độ phức tạp | Trung bình |

### 2.1.29 PB29 – Quản lý nhà cung cấp

| ID | PB29 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Quản lý nhà cung cấp |
| Mô tả | Admin có thể thêm, sửa, xóa và xem danh sách các nhà cung cấp để đảm bảo việc nhập hàng hóa, vật tư cho hệ thống được quản lý chặt chẽ và minh bạch. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Hiển thị danh sách nhà cung cấp với các thông tin cơ bản. - Cho phép thêm mới nhà cung cấp qua form nhập liệu. - Cho phép tìm kiếm, cập nhật, xóa thông tin nhà cung cấp. |
| Điều kiện trước | - Admin đã đăng nhập hệ thống. - Menu "Quản lý nhà cung cấp" hiển thị trong giao diện quản trị. |
| Điều kiện sau | - Danh sách đầy đủ nhà cung cấp có thể thao tác được. - Hệ thống cập nhật đúng dữ liệu, thông báo trạng thái thao tác. |
| Công nghệ sử dụng | - Frontend: VueJS + Bootstrap (giao diện người dùng). - Backend: Laravel (PHP) - Database: MySQL (lưu trữ thông tin). - API: Laravel Route |
| Độ phức tạp | Trung bình |

### 2.1.30 PB30 – Quản lý chức vụ

| ID | PB30 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Quản lý chức vụ |
| Mô tả | Admin có thể thêm, sửa, xóa và xem danh sách các chức vụ trong hệ thống để đảm bảo cấu trúc phân quyền hợp lý khi phân công vai trò cho nhân viên. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Hiển thị danh sách chức vụ với thông tin cơ bản. - Cho phép thêm mới chức vụ thông qua form nhập liệu. - Mỗi chức vụ sẽ được liên kết với các quyền hệ thống tương ứng để áp dụng cho nhân viên. |
| Điều kiện trước | - Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống. - Giao diện quản lý có menu “Quản lý chức vụ”. |
| Điều kiện sau | - Danh sách chức vụ hiển thị đầy đủ, có thể thao tác (thêm, sửa, xóa). - Dữ liệu chức vụ đồng bộ với hệ thống phân quyền và nhân viên. - Hệ thống hiển thị thông báo sau mỗi hành động thành công/thất bại. |
| Công nghệ sử dụng | - Frontend: VueJS + Bootstrap (giao diện người dùng). - Backend: Laravel (PHP) - Database: MySQL (lưu trữ thông tin). - API: Laravel Route |
| Độ phức tạp | Trung bình |

### 2.1.31 PB31 – Quản lý lương

| ID | PB31 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Quản lý lương |
| Mô tả | Admin hoặc nhân viên có thể tạo, chỉnh sửa, theo dõi bảng lương của nhân viên. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Hiển thị danh sách bảng lương theo tháng (bao gồm: tên nhân viên, tiền lương, tiền thưởng, ...) - Cho phép thêm, sửa, xóa bảng lương mới cho từng nhân viên. - Cho phép đánh dấu đã thanh toán và lưu trạng thái. |
| Điều kiện trước | - Người dùng đã đăng nhập với vai trò Admin. - Đã tồn tại dữ liệu nhân viên trong hệ thống. |
| Điều kiện sau | - Danh sách lương được cập nhật đúng với dữ liệu nhân viên. - Thông báo rõ ràng sau mỗi thao tác: thêm, sửa, xóa, thanh toán. |
| Công nghệ sử dụng | - Frontend: VueJS + Bootstrap (giao diện người dùng). - Backend: Laravel (PHP) - Database: MySQL (lưu trữ thông tin). - API: Laravel Route |
| Độ phức tạp | Trung bình |

Phân tích về Sprint Backlog

| Sprint | Function | Started Date | Due Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Develop | 31/03/2025 | 23/04/2025 |
| Sprint 2 | Develop | 23/04/2025 | 19/05/2025 |

- Hạn chế

| Hạn chế | Tình trạng |
| --- | --- |
| Thời gian | Thời gian để hoàn thành dự án là 609 giờ. |
| Nhân lực | Toàn bộ nhóm, tổng cộng 4 người làm việc cùng nhau để hoàn thành dự án. |
| Các yêu cầu | Dựa trên các yêu cầu của Product owner. |

- Tóm lược

| Name | Mô tả | Role |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Người đưa ra yêu cầu. | Cung cấp thông tin để phát triển hệ thống. Ra quyết định nghiệm thu và triển khai dự án, làm unit test. |
| Scrum Master | Đây là bên liên quan lãnh đạo, quản lý Nhóm phát triển hệ thống. | Kiểm soát, quản lý, giám sát, đảm bảo dự án hoàn thành đúng thời hạn, ngân sách, đúng kế hoạch và yêu cầu. |
| Requirement Analyzer | Đây là một bên liên quan làm việc với các Nhà phân tích để truyền đạt chính xác các yêu cầu hoặc nhu cầu thành các yêu cầu được sử dụng cho thiết kế. | Chỉ định chi tiết của một hoặc nhiều phần chức năng của hệ thống bằng cách mô tả một hoặc các khía cạnh của yêu cầu. Điều này sẽ bao gồm chức năng và phi chức năng. |
| Software Architect | Đây là một bên liên quan nắm vai trò chính, dẫn dắt sự phát triển hệ thống. | Chịu trách nhiệm về kiến trúc phần mềm, bao gồm các quyết định kỹ thuật quan trọng hạn chế thiết kế tổng thể cho dự án. |
| Coder | Đây là bộ phận lập trình phần mềm. | Thực hiện dự án. |